# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 марта 2019 г. N 136-П

О РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ

ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

НА 2019-2025 ГОДЫ

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства РК от 11.04.2019 N 149-П, от 24.09.2019 N 359-П, от 07.11.2019 N 415-П, от 16.03.2020 N 88-П)

В целях реализации в Республике Карелия Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Правительство Республики Карелия постановляет:

Утвердить прилагаемую Региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы.

Глава Республики Карелия

А.О.ПАРФЕНЧИКОВ

# Утверждена

постановлением

Правительства Республики Карелия

от 28 марта 2019 года N 136-П

РЕГИОНАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2019-2025 ГОДЫ

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства РК от 24.09.2019 N 359-П, от 07.11.2019 N 415-П, от 16.03.2020 N 88-П)

## ПАСПОРТ

Региональной адресной программы по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы

| Наименование Программы | Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Жилищный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон) |
| Государственный заказчик Программы | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| Основной разработчик Программы | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| Цели и задачи Программы | основные цели Программы: улучшение жилищных условий граждан Республики Карелия, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными; ликвидация аварийного жилищного фонда; увеличение объемов строительства, в том числе малоэтажного, на территории Республики Карелия. Основные задачи Программы: переселение граждан из аварийного жилищного фонда; строительство многоквартирных домов, в том числе малоэтажное жилищное строительство; формирование финансовых ресурсов для обеспечения жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда; привлечение финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) |
| Исполнители Программы | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия; администрации муниципальных образований Республики Карелия |
| Важнейшие целевые индикаторы и основные показатели Программы | количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда; количество многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, жители которых переселены в рамках реализации мероприятий Программы; площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках реализации мероприятий Программы |
| Перечень подпрограмм | нет |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа будет реализована в 2019-2025 годах: этап 2019 года - срок реализации 2019-2020 годы, этап 2020 года - срок реализации 2020-2021 годы, этап 2021 года - срок реализации 2021-2022 годы, этап 2022 года - срок реализации 2022-2023 годы, этап 2023 года - срок реализации 2023-2024 годы, этап 2024 года - срок реализации 2024 - 1 сентября 2025 года |
| Участники Программы | муниципальные образования в Республике Карелия. В этапе 2019 года реализации Программы участвуют 14 муниципальных образований: Беломорское городское поселение, Кемское городское поселение, Кондопожское городское поселение, Лахденпохское городское поселение, Видлицкое сельское поселение, Ильинское сельское поселение, Коткозерское сельское поселение, Куйтежское сельское поселение, Михайловское сельское поселение, Олонецкое городское поселение, Туксинское сельское поселение, Петрозаводский городской округ, Ведлозерское сельское поселение, Пряжинское городское поселение. В этапе 2020 года реализации Программы участвуют 16 муниципальных образований: Беломорское городское поселение, Сумпосадское сельское поселение, Кондопожское городское поселение, Лахденпохское городское поселение, Великогубское сельское поселение, Медвежьегорское городское поселение, Чебинское сельское поселение, Муезерское городское поселение, Петрозаводский городской округ, Питкярантское городское поселение, Ладвинское сельское поселение, Шуйское сельское поселение, Шальское сельское поселение, Сегежское городское поселение, Найстенъярвское сельское поселение, Суоярвское городское поселение. В этапе 2021 года реализации Программы участвуют 18 муниципальных образований: Беломорское городское поселение, Калевальское городское поселение, Кемское городское поселение, Лоухское городское поселение, Медвежьегорское городское поселение, Пиндушское городское поселение, Ильинское сельское поселение, Петрозаводский городской округ, Ладвинское сельское поселение, Шуйское сельское поселение, Авдеевское сельское поселение, Шальское сельское поселение, Сортавальское городское поселение; Хелюльское городское поселение, Вешкельское сельское поселение, Лоймольское сельское поселение, Найстенъярвское сельское поселение, Суоярвское городское поселение. В этапе 2022 года реализации Программы участвуют 10 муниципальных образований: Беломорское городское поселение, Боровское сельское поселение, Калевальское городское поселение, Пиндушское городское поселение, Петрозаводский городской округ, Деревянское сельское поселение, Ладвинское сельское поселение, Рыборецкое вепсское сельское поселение, Шуйское сельское поселение, Суоярвское городское поселение. В этапе 2023 года реализации Программы участвуют 16 муниципальных образований: Беломорское городское поселение, Кемское городское поселение, Великогубское сельское поселение, Медвежьегорское городское поселение, Чебинское сельское поселение, Челмужское сельское поселение, Воломское сельское поселение, Муезерское городское поселение, Петрозаводский городской округ, Ляскельское сельское поселение, Питкярантское городское поселение, Шальское сельское поселение, Сортавальское городское поселение, Хаапалампинское сельское поселение, Хелюльское городское поселение, Суоярвское городское поселение. В этапе 2024 года реализации Программы участвуют 17 муниципальных образований: Беломорское городское поселение, Летнереченское сельское поселение, Сосновецкое сельское поселение, Сумпосадское сельское поселение, Кемское городское поселение, Кривопорожское сельское поселение; Рабочеостровское сельское поселение, Лоухское городское поселение, Муезерское городское поселение, Петрозаводский городской округ, Святозерское сельское поселение; Авдеевское сельское поселение, Кубовское сельское поселение, Пудожское городское поселение, Лоймольское сельское поселение, Найстенъярвское сельское поселение, Суоярвское городское поселение |
| (в ред. Постановления Правительства РК от 16.03.2020 N 88-П) |  |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы составляет 7 014 272 107,31 руб., из них: 6 944 114 652,16 руб. - средства Фонда; 70 157 455,15 руб. - средства бюджета Республики Карелия. С разбивкой по этапам: общий объем финансирования этапа 2019 года составляет 741 029 730,35 руб., из них: 733 604 700,00 руб. - средства Фонда; 7 425 030,35 руб. - средства бюджета Республики Карелия; общий объем финансирования этапа 2020 года составляет 486 721 388,40 руб., из них: 481 854 173,99 руб. - средства Фонда; 4 867 214,41 руб. - средства бюджета Республики Карелия; общий объем финансирования этапа 2021 года составляет 486 721 388,40 руб., из них: 481 854 173,99 руб. - средства Фонда; 4 867 214,41 руб. - средства бюджета Республики Карелия; общий объем финансирования этапа 2022 года составляет 1 782 190 702,08 руб., из них: 1 764 368 795,07 руб. - средства Фонда; 17 821 907,01 руб. - средства бюджета Республики Карелия; общий объем финансирования этапа 2023 года составляет 1 949 251 849,92 руб., из них: 1 929 759 331,42 руб. - средства Фонда; 19 492 518,50 руб. - средства бюджета Республики Карелия; общий объем финансирования этапа 2024 года составляет 1 568 357 048,16 руб., из них: 1 552 673 477,69 руб. - средства Фонда; 15 683 570,47 руб. - средства бюджета Республики Карелия |
| (в ред. Постановления Правительства РК от 16.03.2020 N 88-П) |  |
| Система организации контроля за исполнением Программы | управление реализацией мероприятий Программы осуществляет Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия во взаимодействии с другими органами исполнительной власти Республики Карелия и органами местного самоуправления - участниками Программы посредством сбора и анализа установленной отчетности и контроля за ходом строительства (приобретения) жилых помещений и целевым расходованием средств |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | переселение 9 169 человек, проживающих в 646 многоквартирных домах, признанных до 1 января 2017 года аварийными в результате физического износа в процессе эксплуатации и подлежащими сносу или реконструкции, расселяемая площадь жилых помещений в которых составляет 160 413,80 кв. метра |
| (в ред. Постановления Правительства РК от 16.03.2020 N 88-П) |  |

## Введение

Программа разработана в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон), методическими рекомендациями по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31 января 2019 года N 65/пр.

Признание жилых помещений непригодными для проживания, а многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими сносу осуществлялось в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым и жилого дома садовым домом".

## 1. Характеристика проблемы, на решение

которой направлена Программа

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых социальных проблем на территории Республики Карелия. Проживающие в аварийных домах граждане в основном не в состоянии самостоятельно приобрести жилые помещения, пригодные для проживания.

Муниципальные образования в связи с высокой степенью дотационности их бюджетов самостоятельно решить проблему переселения граждан из аварийного жилищного фонда не могут. Переселение граждан только за счет средств муниципальных образований затянется на долгие годы. Следовательно, решать данную проблему необходимо программным методом.

Предметом мероприятий Программы в соответствии с Федеральным законом является аварийный жилищный фонд - совокупность жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Программа не предусматривает расселение частных индивидуальных жилых домов, находящихся в аварийном состоянии; многоквартирных домов, признанных аварийными по причинам, не связанным с физическим износом в процессе их эксплуатации (пожары и прочее), многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, а также жилых помещений, признанных непригодными для проживания.

В Республике Карелия 646 многоквартирных домов признаны в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации с 4 033 жилыми помещениями общей площадью 160 413,8 кв. метра, в которых проживает 9 169 человек. В целом решение проблемы переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в рамках Программы будет способствовать снижению социальной напряженности в Республике Карелия, созданию безопасных и благоприятных условий для проживания граждан, улучшению демографической ситуации и развитию строительной отрасли в Республике Карелия.

(в ред. Постановления Правительства РК от 16.03.2020 N 88-П)

## 2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными;

ликвидация аварийного жилищного фонда;

увеличение объемов строительства, в том числе малоэтажного, на территории Республики Карелия.

В рамках реализации Программы будут решаться следующие основные задачи:

переселение граждан из аварийного жилищного фонда в целях создания для них безопасных и благоприятных условий проживания;

строительство многоквартирных домов, в том числе малоэтажной застройки;

формирование финансовых ресурсов для обеспечения жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда;

привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда.

Целевыми показателями оценки хода реализации Программы являются:

количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания;

количество многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Программы;

площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Программы.

## 3. Комплекс программных мероприятий

В рамках реализации Программы предусмотрены следующие мероприятия:

разработка нормативных правовых актов и реализация организационных механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

формирование и защита заявок Республики Карелия в Фонде;

реализация механизмов переселения из аварийного жилищного фонда, предусмотренных Программой;

проведение конкурсных процедур по приобретению жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц), или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо по строительству таких домов.

Снос или реконструкция аварийных многоквартирных домов являются завершающим мероприятием реализации Программы и осуществляются за счет средств бюджетов муниципальных образований.

## 4. Механизм реализации Программы

(в ред. Постановления Правительства РК

от 07.11.2019 N 415-П)

В реализации Программы участвуют муниципальные образования, на территории которых имеются аварийные многоквартирные дома, признанные в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Перечень аварийных многоквартирных домов сформирован на основании сведений об общей площади аварийного жилищного фонда, представленных органами местного самоуправления, в соответствии с частью 6 статьи 17 Федерального закона.

Достоверность представленных органами местного самоуправления сведений об аварийном жилищном фонде определена путем выборочной проверки документов, на основании которых было принято решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Программа сформирована с учетом представленных муниципальными образованиями государственному заказчику Программы предложений о выбранных способах реализации Программы.

Программа реализуется поэтапно.

Под этапом Программы понимается часть Программы, реализуемая с использованием финансовой поддержки за счет средств Фонда, решение о предоставлении которых принимается на основании поданных Республикой Карелия заявок в одном календарном году и которые должны быть освоены не позднее чем 31 декабря года, следующего за годом принятия Фондом решения о предоставлении финансовой поддержки на реализацию соответствующего этапа. Этап 2024 года Программы должен быть реализован не позднее 1 сентября 2025 года.

Размер первого этапа (2019 года) Программы определяется в размере не менее частного от деления суммы средств Фонда, направляемых в текущем году на увеличение лимитов предоставления финансовой поддержки субъекту Российской Федерации на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, средств бюджета Республики Карелия и местных бюджетов, рассчитанных с учетом доли софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2018 года N 2648-р, на среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Республике Карелия на I квартал 2019 года, установленную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2018 года N 822/пр.

Размер второго и последующих этапов Программы определяется в размере не менее частного от деления суммы средств Фонда, направляемых в текущем году на увеличение лимитов предоставления финансовой поддержки субъекту Российской Федерации на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, средств бюджета Республики Карелия и местных бюджетов, рассчитанных с учетом доли софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2018 года N 2648-р, на среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Республике Карелия на IV квартал 2019 года, установленную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 сентября 2019 года N 553/пр.

Расходование средств, предусмотренных на реализацию Программы, осуществляется на:

а) приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на строительство таких домов;

б) выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Муниципальным образованиям в Республике Карелия - участникам Программы - при подготовке документации на проведение закупок в целях реализации мероприятий Программы, за исключением муниципальных контрактов на выкуп у лиц, в собственности которых находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, и муниципальных контрактов на покупку жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию, необходимо учитывать рекомендуемые требования к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках Программы, приведенные в приложении N 2 к методическим рекомендациям по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31 января 2019 года N 65/пр.

В первоочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, которые расположены на территории муниципального образования в Республике Карелия и год признания которых аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов, расположенных на территории этого муниципального образования, а также из многоквартирных домов при наличии угрозы их обрушения или при переселении граждан на основании вступившего в законную силу решения суда. В случае если несколько многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы, расположены в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или смежных элементов планировочной структуры, переселение граждан из этих домов может осуществляться в рамках одного этапа Программы.

Исходя из сформированного перечня аварийных многоквартирных домов, орган местного самоуправления определяет степень готовности муниципального образования к реализации Программы посредством оценки состояния рынка жилья для принятия решения о целесообразности строительства жилых помещений либо о приобретении жилых помещений у застройщика либо на вторичном рынке жилья, а также степень готовности земельных участков для строительства жилья, наличие свободного муниципального жилищного фонда.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством. Жилое помещение, предоставляемое гражданам при переселении в соответствии с Федеральным законом из аварийного жилищного фонда, может находиться по месту их жительства в границах соответствующего населенного пункта или, с письменного согласия граждан, в границах другого населенного пункта субъекта Российской Федерации, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение.

Гражданам, переселяемым из жилых помещений аварийного жилищного фонда, занимаемых по договорам социального найма, в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляются жилые помещения, благоустроенные применительно к условиям населенного пункта, в котором расположен расселяемый многоквартирный дом, включенный в Программу, равнозначные по общей площади ранее занимаемым жилым помещениям, отвечающие установленным жилищным законодательством требованиям и находящиеся в черте населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом, или в границах другого населенного пункта Республики Карелия, с письменного согласия граждан в соответствии с частью 1 статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

При этом отказы, в том числе неоднократные, граждан от предоставляемого им жилого помещения в границах другого населенного пункта не могут являться основанием для отказа в предоставлении им других жилых помещений в целях переселения из аварийного жилищного фонда в границах населенного пункта по месту их жительства или в границах другого населенного пункта субъекта Российской Федерации, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение.

Если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи до переселения занимали квартиру или не менее чем две комнаты, наниматель соответственно имеет право на получение квартиры или на получение жилого помещения в коммунальной квартире, состоящего из того же числа комнат.

В случае переселения нанимателя из коммунальной квартиры в аварийном жилищном фонде при расчете общей площади изымаемого жилого помещения учитывается доля площади помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в квартире, пропорционально площади непосредственного проживания.

Предоставление финансовой поддержки может осуществляться на выплату лицам, в собственности которых находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, включенный в Программу. Размер выкупной стоимости определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости выкупаемого объекта недвижимости, заказчиком которого является муниципальное образование. Оплата услуг по определению рыночной стоимости объекта недвижимости производится за счет средств бюджета муниципального образования.

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, определен в приложении 1 к Программе.

Порядок взаимодействия органов местного самоуправления с государственным заказчиком Программы в ходе реализации Программы определяется в соглашениях по форме, установленной государственным заказчиком Программы.

Государственный заказчик Программы:

оформляет заявку на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда;

осуществляет контроль за целевым использованием средств, направляемых в бюджеты муниципальных образований, принимающих участие в Программе;

обеспечивает достоверность и полноту представляемой в Фонд отчетности;

организует в понятной и доступной форме информирование о ходе реализации Программы.

Органы местного самоуправления обеспечивают достижение планируемых показателей выполнения Программы, осуществляют:

заключение соглашений с государственным заказчиком Программы;

бюджетные инвестиции в соответствии с выбранными способами переселения граждан;

проведение закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

целевое использование средств, направляемых на финансирование мероприятий по расселению граждан;

представление государственному заказчику Программы отчетности, в том числе о расходовании средств Фонда, бюджета Республики Карелия и местных бюджетов;

строительный контроль при строительстве многоквартирных домов;

контроль за соблюдением сроков реализации Программы;

снос аварийных многоквартирных жилых домов в течение года после их расселения;

формирование земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции до 1 января 2017 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, включенные в Программу.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, приведен в приложении 3 к Программе.

Государственным заказчиком Программы на основании пункта 2.3.7 методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31 января 2019 года N 65/пр, устанавливается стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений на каждый этап реализации Программы дифференцированно по муниципальным образованиям в Республике Карелия в зависимости от способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда на основании показателей средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, отчетов об оценке рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения и в пределах объема финансирования соответствующего этапа реализации Программы.

## 5. Обоснование объема средств, предусмотренных

на реализацию Программы, и объемы ее финансирования

(в ред. Постановления Правительства РК

от 07.11.2019 N 415-П)

Источниками финансирования расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы являются средства Фонда, средства бюджета Республики Карелия и средства бюджетов муниципальных образований.

Объем финансирования Программы за счет средств Фонда, средств бюджета Республики Карелия и средств бюджетов муниципальных образований представлен в таблице:

(рублей)

| Источник финансирования Программы | Итого | Этап 2019 года | Этап 2020 года | Этап 2021 года | Этап 2022 года | Этап 2023 года | Этап 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фонд | 6 944 114 652,16 | 733 604 700,00 <*> | 481 854 173,99 | 481 854 173,99 | 1 764 368 795,07 | 1 929 759 331,42 | 1 552 673 477,69 |
| Бюджет Республики Карелия | 70 157 455,15 | 7 425 030,35 | 4 867 214,41 | 4 867 214,41 | 17 821 907,01 | 19 492 518,50 | 15 683 570,47 |
| Бюджет муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 7 014 272 107,31 | 741 029 730,35 | 486 721 388,40 | 486 721 388,40 | 1 782 190 702,08 | 1 949 251 849,92 | 1 568 357 048,16 |

(в ред. Постановления Правительства РК от 16.03.2020 N 88-П)

Программные мероприятия планируется реализовывать в шесть этапов: этап 2019 года, этап 2020 года, этап 2021 года, этап 2022 года, этап 2023 года, этап 2024 года.

Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с первым этапом (2019 года) Программы, установлена для Республики Карелия приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2018 года N 822/пр в размере 40 145,00 рубля.

Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии со вторым и последующими этапами Программы, установлена для Республики Карелия приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 сентября 2019 года N 553/пр в размере 44 208,00 рубля.

Объем финансирования Программы рассчитан исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в Программу, и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений.

При приобретении жилых помещений на вторичном рынке жилья в многоквартирных домах или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объем финансирования данного мероприятия определяется как произведение стоимости 1 кв. метра жилого помещения, определенной по результатам оценки рыночной стоимости 1 кв. метра жилых помещений в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности", но не более стоимости 1 кв. метра жилого помещения, принятой для соответствующего этапа, и площади расселяемых жилых помещений. При отсутствии жилых помещений на вторичном рынке жилья, равнозначных расселяемым по общей площади, допускается увеличение расселяемой площади до минимальной имеющейся на вторичном рынке жилья на момент проведения закупок в целях реализации мероприятий Программы.

В случае заключения муниципального контракта на строительство домов или приобретение жилых помещений по цене, превышающей предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, финансирование расходов на оплату такого превышения осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения приведен в приложении 2 к Программе.

## 6. Оценка социально-экономической эффективности

реализации Программы

Основным критерием эффективности Программы является количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда. Программа носит социальный характер и обеспечивает:

выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан;

улучшение состояния здоровья населения;

улучшение внешнего облика населенных пунктов.

В результате реализации Программы планируется переселить 9 169 человек, ликвидировать 646 аварийных домов, общая площадь расселяемых жилых помещений в которых составляет 160 413,80 кв. метра.

(в ред. Постановления Правительства РК от 16.03.2020 N 88-П)

Результатом привлечения средств Фонда к реализации Программы станет также улучшение городской (сельской) среды за счет комплексного освоения территории после ликвидации аварийного жилищного фонда.

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, приведены в приложении 4 к Программе.

--------------------------------

<*> - средства предусмотрены в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

## Приложение 1

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ

ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства РК от 16.03.2020 N 88-П)

| N п/п | Муниципальное образование | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года |  | Планируемая дата окончания переселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь, кв. м | Количество человек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего подлежит переселению в 2019-2025 годах |  |  | x | x | 160 413,80 | 9 169 | x |
| По Программе, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе |  |  | x | x | 160 413,80 | 9 169 | x |
| Итого по Беломорскому муниципальному району |  |  | x | x | 26 756,01 | 1 302 | x |
| 1. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Архангельская, д. 7 | 1956 | 28.06.2016 | 73,00 | 3 | 01.09.2025 |
| 2. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Архангельская, д. 29 | 1952 | 18.04.2013 | 396,70 | 13 | 01.09.2025 |
| 3. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Банковская, д. 15 | 1953 | 16.03.2012 | 489,60 | 15 | 01.09.2025 |
| 4. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Банковская, д. 17 | 1953 | 30.08.2012 | 351,10 | 16 | 01.09.2025 |
| 5. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Банковская, д. 23 | 1958 | 31.12.2015 | 465,20 | 22 | 01.09.2025 |
| 6. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Банковская, д. 50 | 1939 | 31.12.2015 | 465,40 | 29 | 01.09.2025 |
| 7. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, остров Больничный, д. 6 | 1979 | 28.06.2016 | 165,50 | 7 | 01.09.2025 |
| 8. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, остров Больничный, д. 8 | 1963 | 17.12.2014 | 329,20 | 15 | 01.09.2025 |
| 9. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, остров Больничный, д. 8а | 1964 | 28.06.2016 | 289,50 | 13 | 01.09.2025 |
| 10. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, остров Больничный, д. 14 | 1929 | 31.12.2015 | 609,30 | 19 | 01.09.2025 |
| 11. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, остров Больничный, д. 43 | 1971 | 31.12.2015 | 319,40 | 20 | 01.09.2025 |
| 12. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, остров Больничный, д. 45 | 1973 | 31.12.2015 | 246,80 | 11 | 01.09.2025 |
| 13. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Возрождения, д. 20 | 1953 | 02.02.2012 | 20,90 | 2 | 01.09.2025 |
| 14. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Вокзальная, д. 4 | 1929 | 14.07.2014 | 46,70 | 6 | 01.09.2025 |
| 15. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Вокзальная, д. 8 | 1934 | 18.04.2013 | 16,20 | 2 | 01.09.2025 |
| 16. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Вокзальная, д. 10 | 1941 | 18.04.2013 | 146,20 | 8 | 01.09.2025 |
| 17. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Восточная, д. 3 | 1960 | 14.04.2014 | 340,50 | 17 | 01.09.2025 |
| 18. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Герцена, д. 2 | 1928 | 31.12.2015 | 74,00 | 2 | 01.09.2025 |
| 19. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Груздева, д. 6 | 1917 | 28.06.2016 | 179,50 | 12 | 01.09.2025 |
| 20. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Груздева, д. 36 | 1959 | 31.12.2015 | 54,70 | 4 | 01.09.2025 |
| 21. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Железнодорожная, д. 37 | 1920 | 28.06.2016 | 156,50 | 13 | 01.09.2025 |
| 22. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Железнодорожная, д. 45 | 1914 | 16.03.2012 | 144,00 | 12 | 01.09.2025 |
| 23. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Железнодорожная, д. 47 | 1917 | 02.10.2014 | 184,40 | 10 | 01.09.2025 |
| 24. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Железнодорожная, д. 49 | 1917 | 31.12.2015 | 145,70 | 10 | 01.09.2025 |
| 25. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Железнодорожная, д. 51 | 1914 | 21.09.2016 | 48,80 | 2 | 01.09.2025 |
| 26. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Железнодорожная, д. 59 | 1916 | 02.10.2014 | 125,20 | 7 | 01.09.2025 |
| 27. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Железнодорожная, д. 69 | 1952 | 18.04.2013 | 30,50 | 2 | 01.09.2025 |
| 28. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Железнодорожная, д. 73 | 1960 | 18.04.2013 | 76,30 | 2 | 01.09.2025 |
| 29. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Каменная, д. 7 | 1939 | 14.04.2014 | 215,10 | 12 | 01.09.2025 |
| 30. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Каменная, д. 12 | 1960 | 28.06.2016 | 406,20 | 14 | 01.09.2025 |
| 31. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Каменная, д. 13 | 1981 | 28.06.2016 | 293,90 | 16 | 01.09.2025 |
| 32. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Каменная, д. 14 | 1960 | 28.06.2016 | 458,00 | 33 | 01.09.2025 |
| 33. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, пл. Ленина, д. 4 | 1929 | 14.02.2013 | 82,30 | 5 | 01.09.2025 |
| 34. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 57 | 1974 | 12.09.2016 | 472,50 | 22 | 01.09.2025 |
| 35. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 59 | 1969 | 31.12.2015 | 504,20 | 31 | 01.09.2025 |
| 36. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 61 | 1964 | 21.09.2016 | 499,30 | 34 | 01.09.2025 |
| 37. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 63 | 1966 | 18.06.2014 | 498,00 | 27 | 01.09.2025 |
| 38. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Лермонтова, д. 4 | 1953 | 18.09.2015 | 84,60 | 7 | 01.09.2025 |
| 39. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Лесная, д. 1 | 1979 | 31.12.2015 | 134,20 | 5 | 01.09.2025 |
| 40. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Лесная, д. 45 | 1958 | 09.06.2012 | 42,40 | 2 | 01.09.2025 |
| 41. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Нагорная, д. 6 | 1960 | 31.12.2015 | 92,10 | 2 | 01.09.2025 |
| 42. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Новое Ковжино, д. 26 | 1962 | 03.07.2012 | 83,60 | 6 | 01.09.2025 |
| 43. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 28а | 1951 | 14.07.2014 | 374,00 | 23 | 01.09.2025 |
| 44. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 29а | 1952 | 14.07.2014 | 383,50 | 29 | 01.09.2025 |
| 45. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 43 | 1953 | 31.12.2015 | 88,10 | 4 | 01.09.2025 |
| 46. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 44 | 1928 | 21.09.2016 | 263,80 | 7 | 01.09.2025 |
| 47. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 47 | 1933 | 31.12.2015 | 481,00 | 21 | 01.09.2025 |
| 48. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 50 | 1958 | 20.11.2014 | 382,40 | 22 | 01.09.2025 |
| 49. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Пашкова, д. 15 | 1955 | 28.06.2016 | 474,50 | 15 | 01.09.2025 |
| 50. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Первомайская, д. 5 | 1950 | 21.09.2016 | 377,60 | 19 | 01.09.2025 |
| 51. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Первомайская, д. 24а | 1952 | 28.05.2013 | 40,80 | 1 | 01.09.2025 |
| 52. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Пионерская, д. 2а | 1954 | 28.06.2016 | 185,80 | 12 | 01.09.2025 |
| 53. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Портовое шоссе, д. 11 | 1960 | 14.02.2013 | 327,80 | 14 | 01.09.2025 |
| 54. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Порт-Шоссе, д. 13 | 1960 | 21.09.2016 | 323,10 | 22 | 01.09.2025 |
| 55. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Порт-Шоссе, д. 25 | 1917 | 21.09.2016 | 150,20 | 10 | 01.09.2025 |
| 56. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Рабочая, д. 16 | 1960 | 28.06.2016 | 321,40 | 21 | 01.09.2025 |
| 57. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Рабочая, д. 17 | 1959 | 18.06.2014 | 391,12 | 14 | 01.09.2025 |
| 58. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Рабочая, д. 18 | 1960 | 21.09.2016 | 282,00 | 16 | 01.09.2025 |
| 59. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Рабочая, д. 19 | 1959 | 28.06.2016 | 379,50 | 17 | 01.09.2025 |
| 60. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Рабочая, д. 20 | 1961 | 28.06.2016 | 285,80 | 19 | 01.09.2025 |
| 61. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Рабочая, д. 24 | 1959 | 21.09.2016 | 394,90 | 18 | 01.09.2025 |
| 62. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Рабочая, д. 25 | 1965 | 21.09.2016 | 330,30 | 14 | 01.09.2025 |
| 63. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, пер. Рыбников, д. 9 | 1940 | 21.09.2016 | 59,00 | 3 | 01.09.2025 |
| 64. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Солунина, д. 33 | 1952 | 18.04.2013 | 460,30 | 24 | 01.09.2025 |
| 65. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, остров Сорокский, д. 59 | 1938 | 02.10.2014 | 122,80 | 9 | 01.09.2025 |
| 66. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Спортивная, д. 5 | 1958 | 21.09.2016 | 335,90 | 14 | 01.09.2025 |
| 67. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Спортивная, д. 6 | 1957 | 21.09.2016 | 374,40 | 25 | 01.09.2025 |
| 68. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Спортивная, д. 8 | 1956 | 21.09.2016 | 338,60 | 17 | 01.09.2025 |
| 69. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Спортивная, д. 17 | 1916 | 09.06.2012 | 69,10 | 3 | 01.09.2025 |
| 70. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Спортивная, д. 21 | 1959 | 02.10.2014 | 36,40 | 3 | 01.09.2025 |
| 71. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, остров Старчина, д. 46 | 1933 | 17.12.2014 | 90,30 | 5 | 01.09.2025 |
| 72. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Строительная, д. 12 | 1953 | 31.12.2015 | 46,20 | 1 | 01.09.2025 |
| 73. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Строительная, д. 13 | 1956 | 28.06.2016 | 383,10 | 16 | 01.09.2025 |
| 74. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Строительная, д. 14 | 1957 | 28.06.2016 | 405,10 | 12 | 01.09.2025 |
| 75. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Флотская Набережная, д. 7 | 1953 | 17.12.2014 | 392,30 | 12 | 01.09.2025 |
| 76. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Чехова, д. 7 | 1967 | 31.12.2015 | 502,80 | 27 | 01.09.2025 |
| 77. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Чехова, д. 36 | 1955 | 18.06.2014 | 20,60 | 1 | 01.09.2025 |
| 78. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Щуркина, д. 1 | 1960 | 30.08.2012 | 260,00 | 10 | 01.09.2025 |
| 79. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Щуркина, д. 17 | 1961 | 31.12.2015 | 281,10 | 8 | 01.09.2025 |
| 80. | Беломорское городское поселение | г. Беломорск, ул. Щуркина, д. 19 | 1962 | 31.12.2015 | 284,40 | 20 | 01.09.2025 |
| 81. | Сосновецкое сельское поселение | пос. при 14-м шлюзе ББК, д. 3 | 1932 | 22.01.2013 | 97,50 | 2 | 01.09.2025 |
| 82. | Сосновецкое сельское поселение | пос. при 14-м шлюзе ББК, д. б/н | 1964 | 03.10.2014 | 321,90 | 9 | 01.09.2025 |
| 83. | Беломорское городское поселение | ст. Шижня, км 15, д. 1 | 1930 | 31.12.2015 | 47,00 | 3 | 01.09.2025 |
| 84. | Беломорское городское поселение | дер. Шижня, ул. Шиженская, д. 3 | 1930 | 31.12.2015 | 129,10 | 5 | 01.09.2025 |
| 85. | Сумпосадское сельское поселение | пос. Вирандозеро, ул. Лесная, д. 40 | 1957 | 26.11.2015 | 54,00 | 2 | 01.09.2025 |
| 86. | Беломорское городское поселение | пос. Золотец, ул. Золотецкая, д. 1 | 1960 | 18.04.2013 | 112,30 | 3 | 01.09.2025 |
| 87. | Беломорское городское поселение | пос. Золотец, ул. Золотецкая, д. 2 | 1960 | 01.09.2016 | 155,60 | 10 | 01.09.2025 |
| 88. | Беломорское городское поселение | пос. Золотец, ул. Золотецкая, д. 5 | 1959 | 28.06.2016 | 200,20 | 16 | 01.09.2025 |
| 89. | Беломорское городское поселение | пос. Золотец, ул. Золотецкая, д. 9 | 1961 | 14.04.2014 | 194,20 | 8 | 01.09.2025 |
| 90. | Беломорское городское поселение | пос. Золотец, ул. Совхозная, д. 3 | 1960 | 01.09.2016 | 309,60 | 17 | 01.09.2025 |
| 91. | Беломорское городское поселение | пос. Золотец, ул. Совхозная, д. 8 | 1961 | 14.04.2014 | 310,90 | 17 | 01.09.2025 |
| 92. | Беломорское городское поселение | пос. Золотец, ул. Совхозная, д. 11 | 1960 | 18.04.2013 | 77,60 | 2 | 01.09.2025 |
| 93. | Беломорское городское поселение | пос. Золотец, ул. Совхозная, д. 13 | 1960 | 14.07.2014 | 309,40 | 15 | 01.09.2025 |
| 94. | Беломорское городское поселение | пос. Золотец, ул. Совхозная, д. 15 | 1960 | 21.09.2016 | 308,70 | 19 | 01.09.2025 |
| 95. | Беломорское городское поселение | пос. Золотец, ул. Центральная, д. 3 | 1960 | 21.09.2016 | 323,60 | 16 | 01.09.2025 |
| 96. | Беломорское городское поселение | пос. Золотец, ул. Центральная, д. 16 | 1960 | 01.09.2016 | 155,80 | 6 | 01.09.2025 |
| 97. | Летнереченское сельское поселение | пос. Летнереченский, ул. Заречная, д. 31 | 1963 | 15.01.2016 | 94,80 | 2 | 01.09.2025 |
| 98. | Беломорское городское поселение | пос. при 19-м шлюзе ББК, д. 5 | 1950 | 21.09.2016 | 98,10 | 4 | 01.09.2025 |
| 99. | Сосновецкое сельское поселение | ст. Сосновец, д. 10 | 1951 | 13.03.2014 | 198,46 | 8 | 01.09.2025 |
| 100. | Сосновецкое сельское поселение | пос. Сосновец, ул. Железнодорожная, д. 9 | 1951 | 13.03.2014 | 413,20 | 10 | 01.09.2025 |
| 101. | Сосновецкое сельское поселение | пос. Сосновец, ул. Новая, д. 1 | 1974 | 13.03.2014 | 213,60 | 4 | 01.09.2025 |
| 102. | Сумпосадское сельское поселение | пос. Хвойный, ул. Пашкова, д. 1 | 1967 | 05.02.2015 | 222,00 | 15 | 01.09.2025 |
| 103. | Сумпосадское сельское поселение | пос. Хвойный, ул. Пашкова, д. 6 | 1967 | 05.02.2015 | 32,00 | 1 | 01.09.2025 |
| 104. | Сумпосадское сельское поселение | с. Нюхча, д. 1 | 1952 | 09.09.2016 | 368,60 | 7 | 01.09.2025 |
| 105. | Сумпосадское сельское поселение | с. Нюхча, д. 2 | 1952 | 09.09.2016 | 350,50 | 13 | 01.09.2025 |
| 106. | Сумпосадское сельское поселение | с. Нюхча, д. 3 | 1952 | 09.09.2016 | 474,60 | 11 | 01.09.2025 |
| 107. | Сумпосадское сельское поселение | с. Сумский Посад, ул. Набережная, д. 2 | 1954 | 31.08.2016 | 125,50 | 9 | 01.09.2025 |
| 108. | Сумпосадское сельское поселение | с. Сумский Посад, ул. Набережная, д. 10 | 1952 | 03.02.2016 | 93,60 | 6 | 01.09.2025 |
| 109. | Сумпосадское сельское поселение | с. Сумский Посад, ул. Набережная, д. 26 | 1979 | 09.09.2016 | 246,30 | 14 | 01.09.2025 |
| 110. | Сумпосадское сельское поселение | с. Сумский Посад, ул. Светлая, д. 15 | 1980 | 09.09.2016 | 82,40 | 4 | 01.09.2025 |
| 111. | Сумпосадское сельское поселение | с. Сумский Посад, ул. Светлая, д. 19 | 1978 | 04.09.2015 | 77,73 | 6 | 01.09.2025 |
| Итого по Калевальскому муниципальному району |  |  | x | x | 1 226,91 | 56 | x |
| 112. | Калевальское городское поселение | пгт Калевала, ул. Красноармейская, д. 16 | 1954 | 18.02.2010 | 107,00 | 7 | 01.09.2025 |
| 113. | Калевальское городское поселение | пгт Калевала, ул. Красноармейская, д. 19 | 1954 | 18.04.2008 | 115,20 | 5 | 01.09.2025 |
| 114. | Калевальское городское поселение | пгт Калевала, ул. Красноармейская, д. 23 | 1934 | 19.04.2016 | 179,70 | 12 | 01.09.2025 |
| 115. | Калевальское городское поселение | пгт Калевала, ул. Лесная, д. 10 | 1956 | 01.06.2009 | 26,10 | 1 | 01.09.2025 |
| 116. | Калевальское городское поселение | пгт Калевала, ул. Партизанская, д. 15 | 1930 | 11.04.2008 | 165,80 | 13 | 01.09.2025 |
| 117. | Калевальское городское поселение | пгт Калевала, ул. Полевая, д. 6 | 1954 | 12.04.2008 | 32,11 | 3 | 01.09.2025 |
| 118. | Калевальское городское поселение | пгт Калевала, ул. Строителей, д. 1 | 1981 | 29.01.2015 | 121,20 | 2 | 01.09.2025 |
| 119. | Боровское сельское поселение | пос. Боровой, ул. Советская, д. 1б | 1963 | 06.10.2016 | 239,10 | 6 | 01.09.2025 |
| 120. | Калевальское городское поселение | пос. Куусиниеми, ул. Набережная, д. 5 | 1952 | 29.05.2012 | 79,20 | 3 | 01.09.2025 |
| 121. | Калевальское городское поселение | пос. Куусиниеми, ул. Набережная, д. 6 | 1951 | 29.05.2012 | 161,50 | 4 | 01.09.2025 |
| Итого по Кемскому муниципальному району |  |  | x | x | 6 185,50 | 340 | x |
| 122. | Кемское городское поселение | г. Кемь, ул. Беломорская, д. 12 | 1967 | 13.08.2013 | 488,50 | 25 | 01.09.2025 |
| 123. | Кемское городское поселение | г. Кемь, ул. Гористая, д. 3 | 1915 | 25.03.2015 | 83,60 | 5 | 01.09.2025 |
| 124. | Кемское городское поселение | г. Кемь, ул. Гористая, д. 10 | 1916 | 12.09.2016 | 107,00 | 6 | 01.09.2025 |
| 125. | Кемское городское поселение | г. Кемь, ул. Железнодорожная, д. 8 | 1917 | 31.12.2013 | 178,00 | 7 | 01.09.2025 |
| 126. | Кемское городское поселение | г. Кемь, ул. Загородная, д. 1 | 1963 | 13.08.2013 | 93,30 | 6 | 01.09.2025 |
| 127. | Кемское городское поселение | г. Кемь, ул. Загородная, д. 9 | 1946 | 04.12.2013 | 257,90 | 21 | 01.09.2025 |
| 128. | Кемское городское поселение | г. Кемь, ул. Калинина, д. 5 | 1954 | 25.03.2015 | 377,80 | 22 | 01.09.2025 |
| 129. | Кемское городское поселение | г. Кемь, ул. Кирова, д. 8 | 1926 | 15.02.2013 | 245,10 | 13 | 01.09.2025 |
| 130. | Кемское городское поселение | г. Кемь, ул. Кирпичная, д. 1 | 1956 | 26.11.2006 | 110,50 | 6 | 01.09.2025 |
| 131. | Кемское городское поселение | г. Кемь, ул. Лесная, д. 2а | 1963 | 13.08.2013 | 320,90 | 22 | 01.09.2025 |
| 132. | Кемское городское поселение | г. Кемь, ул. Набережная, д. 4 | 1953 | 13.08.2013 | 156,70 | 7 | 01.09.2025 |
| 133. | Кемское городское поселение | г. Кемь, ул. Набережная, д. 9 | 1933 | 25.03.2015 | 174,30 | 11 | 01.09.2025 |
| 134. | Кемское городское поселение | г. Кемь, ул. Октябрьская, д. 11 | 1936 | 14.12.2016 | 617,00 | 21 | 01.09.2025 |
| 135. | Кемское городское поселение | г. Кемь, ул. Первомайская, д. 7 | 1953 | 27.11.2012 | 306,30 | 11 | 01.09.2025 |
| 136. | Кемское городское поселение | г. Кемь, ул. Подужемская, д. 2 | 1957 | 29.01.2016 | 108,90 | 9 | 01.09.2025 |
| 137. | Кемское городское поселение | г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 6 | 1917 | 15.02.2013 | 177,60 | 6 | 01.09.2025 |
| 138. | Кемское городское поселение | г. Кемь, ул. Ручьевая, д. 1 | 1958 | 12.09.2016 | 110,80 | 9 | 01.09.2025 |
| 139. | Кемское городское поселение | г. Кемь, ул. Труда, д. 8 | 1953 | 04.08.2016 | 52,90 | 5 | 01.09.2025 |
| 140. | Кемское городское поселение | г. Кемь, ул. Чапаева, д. 7 | 1952 | 25.09.2014 | 162,70 | 7 | 01.09.2025 |
| 141. | Кемское городское поселение | г. Кемь, ул. Шоссе 1 Мая, д. 4 | 1917 | 02.06.2016 | 186,10 | 13 | 01.09.2025 |
| 142. | Кемское городское поселение | г. Кемь, ул. Шоссе 1 Мая, д. 39 | 1929 | 02.06.2016 | 399,30 | 25 | 01.09.2025 |
| 143. | Кемское городское поселение | г. Кемь, ул. Шоссе 1 Мая, д. 46 | 1959 | 07.02.2014 | 94,00 | 9 | 01.09.2025 |
| 144. | Кемское городское поселение | г. Кемь, ул. Шоссе 1 Мая, д. 56 | 1961 | 31.12.2013 | 331,30 | 23 | 01.09.2025 |
| 145. | Кемское городское поселение | г. Кемь, ул. Шоссе 1 Мая, д. 105 | 1956 | 02.06.2016 | 385,40 | 16 | 01.09.2025 |
| 146. | Кривопорожское сельское поселение | пос. Панозеро, ул. Ленина, д. 17 | 1959 | 27.01.2015 | 53,70 | 3 | 01.09.2025 |
| 147. | Рабочеостровское сельское поселение | пос. Рабочеостровск, ул. Северная, д. 9 | 1962 | 16.04.2014 | 285,20 | 15 | 01.09.2025 |
| 148. | Рабочеостровское сельское поселение | пос. Рабочеостровск, ул. Северная, д. 10 | 1965 | 19.12.2016 | 320,70 | 17 | 01.09.2025 |
| Итого по Кондопожскому муниципальному району |  |  | x | x | 5 447,20 | 471 | x |
| 149. | Кондопожское городское поселение | г. Кондопога, ул. Бумажников, д. 16 | 1960 | 22.10.2014 | 318,70 | 38 | 01.09.2025 |
| 150. | Кондопожское городское поселение | г. Кондопога, ул. Заводская, д. 32 | 1951 | 15.10.2014 | 446,00 | 33 | 01.09.2025 |
| 151. | Кондопожское городское поселение | г. Кондопога, ул. Зеленая, д. 14 | 1961 | 22.10.2014 | 310,44 | 21 | 01.09.2025 |
| 152. | Кондопожское городское поселение | г. Кондопога, просп. Калинина, д. 5а | 1959 | 19.12.2016 | 475,90 | 51 | 01.09.2025 |
| 153. | Кондопожское городское поселение | г. Кондопога, ул. М. Горького, д. 33 | 1951 | 19.12.2016 | 329,60 | 19 | 01.09.2025 |
| 154. | Кондопожское городское поселение | г. Кондопога, ул. Новокирпичная, д. 14 | 1949 | 19.12.2016 | 409,40 | 24 | 01.09.2025 |
| 155. | Кондопожское городское поселение | г. Кондопога, ул. Новокирпичная, д. 15 | 1963 | 12.10.2016 | 371,90 | 57 | 01.09.2025 |
| 156. | Кондопожское городское поселение | г. Кондопога, ул. Новокирпичная, д. 15а | 1963 | 22.10.2014 | 375,80 | 36 | 01.09.2025 |
| 157. | Кондопожское городское поселение | г. Кондопога, ул. Новокирпичная, д. 17 | 1963 | 06.08.2012 | 133,00 | 15 | 01.09.2025 |
| 158. | Кондопожское городское поселение | г. Кондопога, ул. Новокирпичная, д. 19 | 1963 | 12.10.2016 | 372,40 | 42 | 01.09.2025 |
| 159. | Кондопожское городское поселение | г. Кондопога, ул. Новокирпичная, д. 19а | 1953 | 12.10.2016 | 373,60 | 26 | 01.09.2025 |
| 160. | Кондопожское городское поселение | г. Кондопога, ул. Новокирпичная, д. 24 | 1963 | 29.12.2012 | 83,40 | 7 | 01.09.2025 |
| 161. | Кондопожское городское поселение | г. Кондопога, ул. Парковая, д. 4 | 1961 | 19.12.2016 | 473,40 | 34 | 01.09.2025 |
| 162. | Кондопожское городское поселение | г. Кондопога, ул. Парковая, д. 6 | 1961 | 19.12.2016 | 440,20 | 37 | 01.09.2025 |
| 163. | Кондопожское городское поселение | г. Кондопога, ул. Парковая, д. 32 | 1963 | 12.10.2016 | 367,70 | 16 | 01.09.2025 |
| 164. | Кондопожское городское поселение | г. Кондопога, ул. Советов, д. 129 | 1962 | 29.09.2015 | 83,66 | 6 | 01.09.2025 |
| 165. | Кондопожское городское поселение | г. Кондопога, ул. Советов, д. 134 | 1962 | 24.09.2015 | 82,10 | 9 | 01.09.2025 |
| Итого по Лахденпохскому муниципальному району |  |  | x | x | 2 715,10 | 159 | x |
| 166. | Лахденпохское городское поселение | г. Лахденпохья, ул. Загородная, д. 8 | 1939 | 25.09.2014 | 59,70 | 8 | 01.09.2025 |
| 167. | Лахденпохское городское поселение | г. Лахденпохья, ул. Ладожской Флотилии, д. 19 | 1973 | 06.03.2015 | 184,40 | 14 | 01.09.2025 |
| 168. | Лахденпохское городское поселение | г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 1 | 1949 | 17.04.2014 | 494,50 | 25 | 01.09.2025 |
| 169. | Лахденпохское городское поселение | г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 58 | 1938 | 26.12.2013 | 153,80 | 4 | 01.09.2025 |
| 170. | Лахденпохское городское поселение | г. Лахденпохья, ул. Пионерская, д. 14 | 1938 | 20.01.2015 | 428,90 | 22 | 01.09.2025 |
| 171. | Лахденпохское городское поселение | г. Лахденпохья, ул. Санаторная, д. 5 | 1939 | 26.02.2013 | 323,90 | 23 | 01.09.2025 |
| 172. | Лахденпохское городское поселение | г. Лахденпохья, ул. Фанерная, д. 7 | 1955 | 19.03.2013 | 449,00 | 31 | 01.09.2025 |
| 173. | Лахденпохское городское поселение | г. Лахденпохья, ул. Фанерная, д. 8 | 1957 | 17.09.2012 | 488,90 | 24 | 01.09.2025 |
| 174. | Лахденпохское городское поселение | г. Лахденпохья, ул. Холмистая, д. 11 | 1938 | 30.12.2016 | 132,00 | 8 | 01.09.2025 |
| Итого по Лоухскому муниципальному району |  |  | x | x | 2 545,30 | 140 | x |
| 175. | Лоухское городское поселение | пгт Лоухи, ул. Железнодорожная, д. 4 | 1933 | 16.02.2016 | 449,90 | 27 | 01.09.2025 |
| 176. | Лоухское городское поселение | пгт Лоухи, ул. Железнодорожная, д. 6 | 1940 | 22.09.2016 | 429,40 | 18 | 01.09.2025 |
| 177. | Лоухское городское поселение | пгт Лоухи, ул. им. 23-й Гвардейской Стрелковой Дивизии, д. 14 | 1928 | 16.02.2016 | 206,80 | 7 | 01.09.2025 |
| 178. | Лоухское городское поселение | пгт Лоухи, ул. им. 23-й Гвардейской Стрелковой Дивизии, д. 17 | 1933 | 15.02.2016 | 434,00 | 26 | 01.09.2025 |
| 179. | Лоухское городское поселение | пгт Лоухи, ул. им. 23-й Гвардейской Стрелковой Дивизии, д. 21 | 1917 | 15.02.2016 | 179,60 | 10 | 01.09.2025 |
| 180. | Лоухское городское поселение | пгт Лоухи, ул. им. 23-й Гвардейской Стрелковой Дивизии, д. 31 | 1933 | 01.07.2016 | 224,10 | 15 | 01.09.2025 |
| 181. | Лоухское городское поселение | пгт Лоухи, пер. Новый, д. 14 | 1967 | 22.09.2016 | 288,70 | 18 | 01.09.2025 |
| 182. | Лоухское городское поселение | пгт Лоухи, пер. Новый, д. 16 | 1967 | 22.09.2016 | 332,80 | 19 | 01.09.2025 |
| Итого по Медвежьегорскому муниципальному району |  |  | x | x | 10 762,12 | 573 | x |
| 183. | Пиндушское городское поселение | дер. Лумбуши, ул. Центральная, д. 40 | 1969 | 15.04.2014 | 174,50 | 10 | 01.09.2025 |
| 184. | Чебинское сельское поселение | дер. Чебино, ул. Вернадского, д. 2 | 1981 | 19.10.2016 | 77,00 | 2 | 01.09.2025 |
| 185. | Чебинское сельское поселение | дер. Чебино, ул. Вернадского, д. 3 | 1981 | 20.06.2016 | 77,00 | 4 | 01.09.2025 |
| 186. | Чебинское сельское поселение | дер. Чебино, ул. Олимпийская, д. 2 | 1980 | 03.08.2016 | 77,00 | 11 | 01.09.2025 |
| 187. | Чебинское сельское поселение | дер. Чебино, ул. Олимпийская, д. 4 | 1981 | 03.08.2016 | 154,00 | 8 | 01.09.2025 |
| 188. | Чебинское сельское поселение | дер. Чебино, ул. Центральная, д. 59 | 1957 | 03.08.2016 | 63,40 | 5 | 01.09.2025 |
| 189. | Медвежьегорское городское поселение | г. Медвежьегорск, ул. Артемьева, д. 17 | 1936 | 22.04.2016 | 254,90 | 12 | 01.09.2025 |
| 190. | Медвежьегорское городское поселение | г. Медвежьегорск, ул. Гоголя, д. 4 | 1950 | 27.01.2015 | 344,00 | 32 | 01.09.2025 |
| 191. | Медвежьегорское городское поселение | г. Медвежьегорск, пос. Дорожников, д. 2, лит. А | 1978 | 09.09.2015 | 141,30 | 9 | 01.09.2025 |
| 192. | Медвежьегорское городское поселение | г. Медвежьегорск, пос. Дорожников, д. 10 | 1977 | 17.05.2016 | 147,20 | 3 | 01.09.2025 |
| 193. | Медвежьегорское городское поселение | г. Медвежьегорск, ул. К. Либкнехта, д. 5а | 1956 | 07.09.2016 | 403,30 | 17 | 01.09.2025 |
| 194. | Медвежьегорское городское поселение | г. Медвежьегорск, ул. К. Маркса, д. 13 | 1937 | 07.09.2016 | 331,10 | 19 | 01.09.2025 |
| 195. | Медвежьегорское городское поселение | г. Медвежьегорск, ул. К. Маркса, д. 22 | 1945 | 22.04.2016 | 194,32 | 14 | 01.09.2025 |
| 196. | Медвежьегорское городское поселение | г. Медвежьегорск, ул. Крупской, д. 19 | 1982 | 07.09.2016 | 316,70 | 17 | 01.09.2025 |
| 197. | Медвежьегорское городское поселение | г. Медвежьегорск, ул. Ленина, д. 52 | 1938 | 02.07.2014 | 127,00 | 4 | 01.09.2025 |
| 198. | Медвежьегорское городское поселение | г. Медвежьегорск, ул. Матросова, д. 6 | 1956 | 20.06.2014 | 49,90 | 3 | 01.09.2025 |
| 199. | Медвежьегорское городское поселение | г. Медвежьегорск, ул. М.Горького, д. 30 | 1933 | 02.07.2014 | 256,70 | 19 | 01.09.2025 |
| 200. | Медвежьегорское городское поселение | г. Медвежьегорск, ул. Онежская, д. 3 | 1953 | 28.07.2014 | 202,40 | 17 | 01.09.2025 |
| 201. | Медвежьегорское городское поселение | г. Медвежьегорск, ул. Онежская, д. 12 | 1925 | 22.04.2016 | 116,40 | 10 | 01.09.2025 |
| 202. | Медвежьегорское городское поселение | г. Медвежьегорск, ул. Пионерская, д. 21 | 1946 | 10.09.2014 | 32,10 | 2 | 01.09.2025 |
| 203. | Медвежьегорское городское поселение | г. Медвежьегорск, ул. Пионерская, д. 23 | 1945 | 07.09.2016 | 195,00 | 22 | 01.09.2025 |
| 204. | Медвежьегорское городское поселение | г. Медвежьегорск, ул. Повенецкая, д. 1 | 1954 | 14.01.2015 | 81,50 | 5 | 01.09.2025 |
| 205. | Медвежьегорское городское поселение | г. Медвежьегорск, ул. Повенецкая, д. 2 | 1954 | 05.04.2013 | 61,20 | 3 | 01.09.2025 |
| 206. | Медвежьегорское городское поселение | г. Медвежьегорск, ул. Повенецкая, д. 6 | 1954 | 19.11.2014 | 89,10 | 5 | 01.09.2025 |
| 207. | Медвежьегорское городское поселение | г. Медвежьегорск, ул. Пригородная, д. 1, лит. А | 1961 | 20.08.2015 | 122,20 | 3 | 01.09.2025 |
| 208. | Медвежьегорское городское поселение | г. Медвежьегорск, ул. Пушкина, д. 32 | 1953 | 29.10.2014 | 88,60 | 9 | 01.09.2025 |
| 209. | Медвежьегорское городское поселение | г. Медвежьегорск, ул. Санаторная, д. 11 | 1940 | 13.08.2013 | 542,70 | 20 | 01.09.2025 |
| 210. | Медвежьегорское городское поселение | г. Медвежьегорск, ул. Свердлова, д. 9 | 1954 | 30.11.2016 | 61,00 | 4 | 01.09.2025 |
| 211. | Медвежьегорское городское поселение | г. Медвежьегорск, ул. Свердлова, д. 22 | 1956 | 29.10.2014 | 82,20 | 9 | 01.09.2025 |
| 212. | Медвежьегорское городское поселение | г. Медвежьегорск, пер. Сегежский, д. 7 | 1956 | 02.07.2014 | 84,70 | 8 | 01.09.2025 |
| 213. | Медвежьегорское городское поселение | г. Медвежьегорск, пер. Сегежский, д. 9 | 1956 | 18.09.2015 | 62,50 | 2 | 01.09.2025 |
| 214. | Медвежьегорское городское поселение | г. Медвежьегорск, ул. Урицкого, д. 2 | 1916 | 22.04.2016 | 119,50 | 4 | 01.09.2025 |
| 215. | Медвежьегорское городское поселение | г. Медвежьегорск, ул. Урицкого, д. 6 | 1916 | 22.04.2016 | 197,50 | 12 | 01.09.2025 |
| 216. | Медвежьегорское городское поселение | г. Медвежьегорск, ул. Чкалова, д. 17 | 1956 | 29.10.2014 | 61,50 | 4 | 01.09.2025 |
| 217. | Пиндушское городское поселение | пгт Пиндуши, ул. Заводская, д. 7 | 1965 | 14.09.2015 | 420,70 | 31 | 01.09.2025 |
| 218. | Пиндушское городское поселение | пгт Пиндуши, ул. Заводская, д. 12 | 1953 | 14.09.2015 | 94,50 | 8 | 01.09.2025 |
| 219. | Пиндушское городское поселение | пгт Пиндуши, ул. Заводская, д. 14 | 1947 | 14.09.2015 | 498,40 | 26 | 01.09.2025 |
| 220. | Пиндушское городское поселение | пгт Пиндуши, остров. Заяц, д. 6 | 1941 | 14.09.2015 | 98,30 | 4 | 01.09.2025 |
| 221. | Пиндушское городское поселение | пгт Пиндуши, ул. Кирова, д. 13 | 1936 | 15.04.2014 | 137,00 | 5 | 01.09.2025 |
| 222. | Пиндушское городское поселение | пгт Пиндуши, ул. Кирова, д. 15 | 1936 | 08.09.2016 | 243,00 | 14 | 01.09.2025 |
| 223. | Пиндушское городское поселение | пгт Пиндуши, ул. Кожпром, д. 6 | 1987 | 30.11.2016 | 65,70 | 11 | 01.09.2025 |
| 224. | Пиндушское городское поселение | пгт Пиндуши, ул. Кожпром, д. 7 | 1954 | 15.10.2015 | 297,30 | 10 | 01.09.2025 |
| 225. | Пиндушское городское поселение | пгт Пиндуши, ул. Кожпром, д. 8 | 1954 | 08.09.2016 | 343,30 | 15 | 01.09.2025 |
| 226. | Пиндушское городское поселение | пгт Пиндуши, ул. Конституции, д. 18 | 1933 | 15.06.2015 | 192,00 | 9 | 01.09.2025 |
| 227. | Пиндушское городское поселение | пгт Пиндуши, ул. Конституции, д. 24 | 1935 | 15.06.2015 | 47,40 | 3 | 01.09.2025 |
| 228. | Пиндушское городское поселение | пгт Пиндуши, ул. Ленина, д. 10 | 1950 | 15.06.2015 | 134,60 | 6 | 01.09.2025 |
| 229. | Пиндушское городское поселение | пгт Пиндуши, ул. Ленина, д. 13 | 1951 | 06.03.2015 | 67,40 | 2 | 01.09.2025 |
| 230. | Пиндушское городское поселение | пгт Пиндуши, ул. Ленина, д. 17 | 1939 | 15.06.2015 | 185,00 | 11 | 01.09.2025 |
| 231. | Пиндушское городское поселение | пгт Пиндуши, ул. Ленина, д. 18 | 1952 | 15.04.2014 | 56,10 | 2 | 01.09.2025 |
| 232. | Пиндушское городское поселение | пгт Пиндуши, ул. Октябрьская, д. 7 | 1935 | 18.11.2014 | 178,40 | 8 | 01.09.2025 |
| 233. | Пиндушское городское поселение | пгт Пиндуши, ул. Октябрьская, д. 15 | 1935 | 15.06.2015 | 67,70 | 2 | 01.09.2025 |
| 234. | Пиндушское городское поселение | пгт Пиндуши, ул. Первомайская, д. 10 | 1935 | 08.05.2015 | 32,90 | 1 | 01.09.2025 |
| 235. | Пиндушское городское поселение | пгт Пиндуши, ул. Первомайская, д. 18 | 1936 | 08.05.2015 | 75,10 | 3 | 01.09.2025 |
| 236. | Пиндушское городское поселение | пгт Пиндуши, ул. Повенецкая, д. 6 | 1955 | 08.09.2016 | 98,00 | 7 | 01.09.2025 |
| 237. | Великогубское сельское поселение | пос. Ламбасручей, ул. Механизаторов, д. 5 | 1966 | 11.03.2014 | 282,90 | 8 | 01.09.2025 |
| 238. | Великогубское сельское поселение | пос. Ламбасручей, ул. Механизаторов, д. 10 | 1967 | 11.03.2014 | 122,10 | 3 | 01.09.2025 |
| 239. | Великогубское сельское поселение | пос. Ламбасручей, ул. Механизаторов, д. 13 | 1968 | 29.04.2013 | 75,90 | 1 | 01.09.2025 |
| 240. | Великогубское сельское поселение | пос. Ламбасручей, ул. Механизаторов, д. 18 | 1970 | 11.03.2014 | 266,40 | 11 | 01.09.2025 |
| 241. | Челмужское сельское поселение | пос. Огорелыши, ул. Школьная, д. 3 | 1965 | 07.09.2016 | 155,80 | 2 | 01.09.2025 |
| 242. | Чебинское сельское поселение | пос. Падун, ул. Верхняя, д. 3 | 1949 | 20.06.2016 | 104,00 | 4 | 01.09.2025 |
| 243. | Чебинское сельское поселение | пос. Падун, ул. Центральная, д. 5 | 1965 | 03.08.2016 | 136,00 | 5 | 01.09.2025 |
| 244. | Чебинское сельское поселение | пос. Падун, ул. Школьная, д. 4 | 1950 | 03.08.2016 | 273,70 | 11 | 01.09.2025 |
| 245. | Пиндушское городское поселение | ст. Вичка, ул. Лесная, д. 8 | 1957 | 30.11.2015 | 55,10 | 1 | 01.09.2025 |
| 246. | Пиндушское городское поселение | ст. Вичка, ул. Лесная, д. 11 | 1951 | 15.04.2014 | 41,10 | 1 | 01.09.2025 |
| 247. | Пиндушское городское поселение | ст. Вичка, ул. Лесная, д. 13 | 1958 | 30.11.2015 | 59,70 | 2 | 01.09.2025 |
| 248. | Пиндушское городское поселение | ст. Вичка, ул. Лесная, д. 15 | 1957 | 30.11.2015 | 91,80 | 4 | 01.09.2025 |
| 249. | Пиндушское городское поселение | ст. Вичка, ул. Лесная, д. 17 | 1957 | 30.11.2015 | 69,10 | 3 | 01.09.2025 |
| 250. | Пиндушское городское поселение | ст. Вичка, ул. Путейская, д. 11 | 1953 | 08.09.2016 | 132,30 | 4 | 01.09.2025 |
| 251. | Пиндушское городское поселение | ст. Вичка, ул. Путейская, д. 13 | 1953 | 15.06.2015 | 174,00 | 7 | 01.09.2025 |
| Итого по Муезерскому муниципальному району |  |  | x | x | 1 576,90 | 69 | x |
| 252. | Муезерское городское поселение | пгт Муезерский, ул. Антикайнена, д. 7 | 1963 | 05.08.2016 | 93,10 | 10 | 01.09.2025 |
| 253. | Муезерское городское поселение | пгт Муезерский, ул. Гагарина, д. 6 | 1956 | 08.06.2016 | 317,00 | 13 | 01.09.2025 |
| 254. | Муезерское городское поселение | пгт Муезерский, ул. Гагарина, д. 8 | 1961 | 08.06.2016 | 316,60 | 12 | 01.09.2025 |
| 255. | Муезерское городское поселение | пгт Муезерский, ул. Набережная, д. 3 | 1972 | 10.12.2007 | 28,00 | 2 | 01.09.2025 |
| 256. | Муезерское городское поселение | пгт Муезерский, ул. Правды, д. 9 | 1964 | 05.08.2016 | 158,00 | 6 | 01.09.2025 |
| 257. | Муезерское городское поселение | пгт Муезерский, ул. Рабочая, д. 13 | 1962 | 19.07.2016 | 296,50 | 11 | 01.09.2025 |
| 258. | Воломское сельское поселение | пос. Волома, ул. Садовая, д. 15 | 1967 | 28.09.2016 | 367,70 | 15 | 01.09.2025 |
| Итого по Олонецкому муниципальному району |  |  | x | x | 3 570,90 | 213 | x |
| 259. | Ильинское сельское поселение | дер. Алексала, д. 7д | 1984 | 30.12.2014 | 236,50 | 16 | 01.09.2025 |
| 260. | Ильинское сельское поселение | дер. Алексала, д. 12 | 1950 | 28.05.2014 | 323,90 | 18 | 01.09.2025 |
| 261. | Олонецкое городское поселение | дер. Верховье, д. 246 | 1978 | 16.12.2014 | 150,50 | 5 | 01.09.2025 |
| 262. | Коткозерское сельское поселение | дер. Коткозеро, ул. Виллальская, д. 8 | 1974 | 15.08.2016 | 197,40 | 14 | 01.09.2025 |
| 263. | Олонецкое городское поселение | дер. Рыпушкалицы, д. 21а | 1969 | 27.02.2015 | 127,50 | 8 | 01.09.2025 |
| 264. | Олонецкое городское поселение | дер. Рыпушкалицы, д. 28а | 1963 | 31.12.2015 | 96,40 | 3 | 01.09.2025 |
| 265. | Туксинское сельское поселение | дер. Тукса, ул. Полевая, д. 8а | 1969 | 09.12.2016 | 387,40 | 20 | 01.09.2025 |
| 266. | Олонецкое городское поселение | г. Олонец, ул. Набережная, д. 18 | 1955 | 31.12.2015 | 102,30 | 4 | 01.09.2025 |
| 267. | Олонецкое городское поселение | г. Олонец, ул. Октябрьская, д. 1а | 1958 | 20.09.2016 | 310,40 | 12 | 01.09.2025 |
| 268. | Коткозерское сельское поселение | пос. Верхнеолонецкий, ул. Октябрьская, д. 29 | 1952 | 09.12.2016 | 79,20 | 4 | 01.09.2025 |
| 269. | Ильинское сельское поселение | пос. Ильинский, ул. Леселидзе, д. 38 | 1960 | 25.03.2013 | 147,30 | 16 | 01.09.2025 |
| 270. | Ильинское сельское поселение | пос. Ильинский, ул. Леселидзе, д. 59 | 1938 | 15.08.2016 | 433,60 | 21 | 01.09.2025 |
| 271. | Куйтежское сельское поселение | пос. Речная Сельга, ул. Лесная, д. 4 | 1953 | 07.12.2016 | 78,30 | 4 | 01.09.2025 |
| 272. | Видлицкое сельское поселение | пос. Устье Видлицы, ул. Ладожская, д. 54 | 1969 | 07.12.2016 | 79,50 | 8 | 01.09.2025 |
| 273. | Видлицкое сельское поселение | с. Видлица, ул. Школьная, д. 31 | 1964 | 23.05.2016 | 322,60 | 38 | 01.09.2025 |
| 274. | Михайловское сельское поселение | с. Михайловское, ул. Новая, д. 17 | 1965 | 11.07.2013 | 498,10 | 22 | 01.09.2025 |
| Итого по Петрозаводскому городскому округу |  |  | x | x | 29 385,02 | 1 942 | x |
| 275. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 45а | 1948 | 29.11.2016 | 821,30 | 50 | 01.09.2025 |
| 276. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Белинского, д. 5 | 1966 | 30.12.2016 | 502,40 | 30 | 01.09.2025 |
| 277. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Белинского, д. 7 | 1963 | 17.08.2015 | 512,30 | 35 | 01.09.2025 |
| 278. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Белинского, д. 9 | 1963 | 17.08.2015 | 492,30 | 28 | 01.09.2025 |
| 279. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Белинского, д. 11 | 1963 | 17.08.2015 | 497,90 | 37 | 01.09.2025 |
| 280. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Белинского, д. 13 | 1963 | 17.08.2015 | 502,60 | 35 | 01.09.2025 |
| 281. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Белинского, д. 15 | 1963 | 17.08.2015 | 507,20 | 36 | 01.09.2025 |
| 282. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Белинского, д. 17 | 1963 | 17.08.2015 | 501,40 | 23 | 01.09.2025 |
| 283. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Белорусская, д. 30 | 1960 | 21.06.2016 | 476,60 | 36 | 01.09.2025 |
| 284. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Бесовецкая, д. 14 | 1958 | 14.11.2016 | 535,10 | 35 | 01.09.2025 |
| 285. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Бесовецкая, д. 16а | 1959 | 21.06.2016 | 365,70 | 23 | 01.09.2025 |
| 286. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Бесовецкая, д. 18а | 1958 | 30.09.2016 | 401,26 | 25 | 01.09.2025 |
| 287. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Боровая, д. 21 | 1958 | 23.07.2013 | 325,00 | 17 | 01.09.2025 |
| 288. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Ботаническая, д. 21 | 1953 | 29.10.2013 | 81,30 | 15 | 01.09.2025 |
| 289. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Ватутина, д. 39 | 1953 | 06.06.2013 | 528,32 | 46 | 01.09.2025 |
| 290. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Ватутина, д. 48 | 1952 | 08.08.2014 | 37,40 | 3 | 01.09.2025 |
| 291. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Ватутина, д. 73 | 1953 | 25.07.2012 | 19,70 | 1 | 01.09.2025 |
| 292. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Ватутина, д. 73а | 1952 | 23.07.2013 | 39,20 | 3 | 01.09.2025 |
| 293. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Ватутина, д. 75Б | 1953 | 07.05.2014 | 19,10 | 4 | 01.09.2025 |
| 294. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Ватутина, д. 77 | 1953 | 30.09.2016 | 89,20 | 6 | 01.09.2025 |
| 295. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Ведлозерская, д. 12 | 1949 | 30.09.2016 | 388,90 | 31 | 01.09.2025 |
| 296. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Ведлозерская, д. 20 | 1959 | 30.12.2016 | 263,20 | 16 | 01.09.2025 |
| 297. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Владимирская, д. 11 | 1932 | 19.12.2012 | 386,50 | 26 | 01.09.2025 |
| 298. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Выборгская, д. 14 | 1940 | 14.03.2016 | 67,00 | 3 | 01.09.2025 |
| 299. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Гвардейская, д. 32 | 1947 | 24.06.2014 | 28,90 | 2 | 01.09.2025 |
| 300. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 3в | 1946 | 14.11.2016 | 322,50 | 16 | 01.09.2025 |
| 301. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Державина, д. 3 | 1949 | 19.12.2014 | 258,50 | 17 | 01.09.2025 |
| 302. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Державина, д. 3а | 1958 | 14.11.2016 | 471,37 | 28 | 01.09.2025 |
| 303. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Державина, д. 8 | 1960 | 30.12.2016 | 475,20 | 33 | 01.09.2025 |
| 304. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Державина, д. 11 | 1950 | 30.09.2016 | 478,99 | 25 | 01.09.2025 |
| 305. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 11 | 1947 | 15.06.2016 | 373,20 | 15 | 01.09.2025 |
| 306. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 21 | 1947 | 28.10.2014 | 165,10 | 10 | 01.09.2025 |
| 307. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 23 | 1946 | 14.11.2016 | 382,20 | 18 | 01.09.2025 |
| 308. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 33 | 1956 | 23.06.2015 | 366,77 | 25 | 01.09.2025 |
| 309. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, просп. Комсомольский, д. 9б | 1959 | 19.02.2015 | 282,70 | 19 | 01.09.2025 |
| 310. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Краснодонцев, д. 49 | 1958 | 15.11.2013 | 392,90 | 32 | 01.09.2025 |
| 311. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Краснодонцев, д. 51 | 1958 | 14.11.2016 | 392,10 | 20 | 01.09.2025 |
| 312. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Краснофлотская, д. 13 | 1958 | 07.05.2014 | 365,94 | 31 | 01.09.2025 |
| 313. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Краснофлотская, д. 15 | 1958 | 30.12.2016 | 380,10 | 25 | 01.09.2025 |
| 314. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Кутузова, д. 27 | 1960 | 30.09.2016 | 466,70 | 44 | 01.09.2025 |
| 315. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Кутузова, д. 54 | 1960 | 30.12.2016 | 478,40 | 47 | 01.09.2025 |
| 316. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Логмозерская, д. 15 | 1969 | 28.11.2013 | 181,40 | 8 | 01.09.2025 |
| 317. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Ломоносова, д. 59 | 1962 | 20.02.2016 | 492,90 | 32 | 01.09.2025 |
| 318. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Лососинская, д. 10 | 1947 | 23.01.2015 | 483,70 | 28 | 01.09.2025 |
| 319. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 10 | 1947 | 14.11.2016 | 422,50 | 21 | 01.09.2025 |
| 320. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 13 | 1952 | 17.02.2012 | 425,10 | 22 | 01.09.2025 |
| 321. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 16 | 1947 | 23.03.2012 | 417,00 | 25 | 01.09.2025 |
| 322. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 17а | 1958 | 22.08.2016 | 528,60 | 23 | 01.09.2025 |
| 323. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 24 | 1957 | 14.11.2016 | 360,70 | 20 | 01.09.2025 |
| 324. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 51 | 1948 | 22.06.2016 | 410,80 | 28 | 01.09.2025 |
| 325. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Лыжная, д. 20 | 1961 | 16.12.2015 | 349,50 | 26 | 01.09.2025 |
| 326. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Макарова, д. 17 | 1966 | 23.08.2013 | 313,90 | 35 | 01.09.2025 |
| 327. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Мелентьевой, д. 37 | 1957 | 30.12.2016 | 459,60 | 37 | 01.09.2025 |
| 328. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Мелентьевой, д. 44 | 1958 | 19.12.2012 | 394,40 | 26 | 01.09.2025 |
| 329. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Мичуринская, д. 4а | 1937 | 14.11.2016 | 368,90 | 26 | 01.09.2025 |
| 330. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Мичуринская, д. 35 | 1952 | 23.08.2013 | 39,30 | 8 | 01.09.2025 |
| 331. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 21 | 1957 | 28.11.2013 | 382,20 | 21 | 01.09.2025 |
| 332. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 33 | 1958 | 19.12.2012 | 384,40 | 20 | 01.09.2025 |
| 333. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 44 | 1957 | 20.03.2015 | 508,80 | 31 | 01.09.2025 |
| 334. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Олонецкая, д. 18 | 1930 | 30.12.2016 | 203,90 | 12 | 01.09.2025 |
| 335. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 4 | 1938 | 30.09.2016 | 640,00 | 43 | 01.09.2025 |
| 336. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 70 | 1956 | 30.09.2016 | 256,20 | 20 | 01.09.2025 |
| 337. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 72 | 1953 | 23.06.2015 | 335,70 | 18 | 01.09.2025 |
| 338. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Подсочная, д. 8 | 1957 | 24.06.2014 | 153,60 | 8 | 01.09.2025 |
| 339. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 17 | 1948 | 14.11.2016 | 502,61 | 28 | 01.09.2025 |
| 340. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Промышленная, д. 14а | 1948 | 17.02.2012 | 384,00 | 24 | 01.09.2025 |
| 341. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Промышленная, д. 16 | 1948 | 23.06.2015 | 464,40 | 26 | 01.09.2025 |
| 342. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Профсоюзов, д. 1 | 1934 | 07.05.2014 | 162,47 | 8 | 01.09.2025 |
| 343. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Профсоюзов, д. 8 | 1932 | 21.04.2015 | 397,80 | 29 | 01.09.2025 |
| 344. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Птицефабрика, д. 1 | 1954 | 09.04.2013 | 375,20 | 26 | 01.09.2025 |
| 345. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Рабочая, д. 5 | 1960 | 17.02.2012 | 278,90 | 23 | 01.09.2025 |
| 346. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Рабочая, д. 38 | 1931 | 05.02.2014 | 371,60 | 25 | 01.09.2025 |
| 347. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Рабочая, д. 52 | 1956 | 28.06.2012 | 121,80 | 6 | 01.09.2025 |
| 348. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 2а | 1961 | 20.11.2014 | 360,50 | 28 | 01.09.2025 |
| 349. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 2б | 1961 | 19.02.2015 | 438,60 | 39 | 01.09.2025 |
| 350. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Сулажгорского Кирпичного завода, д. 8 | 1951 | 29.11.2016 | 331,70 | 26 | 01.09.2025 |
| 351. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ст. Томицы, д. 7а | 1940 | 07.05.2014 | 79,40 | 5 | 01.09.2025 |
| 352. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Трудовых Резервов, д. 2а | 1980 | 08.08.2014 | 23,60 | 1 | 01.09.2025 |
| 353. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Федора Тимоскайнена, д. 4 | 1935 | 23.08.2013 | 621,01 | 42 | 01.09.2025 |
| 354. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 4 | 1958 | 26.05.2016 | 368,90 | 29 | 01.09.2025 |
| 355. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, пер. Чапаева, д. 4 | 1957 | 14.11.2016 | 399,98 | 21 | 01.09.2025 |
| 356. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 11 | 1958 | 23.06.2015 | 398,50 | 29 | 01.09.2025 |
| 357. | Петрозаводский городской округ | г. Петрозаводск, ул. Черняховского, д. 12 | 1932 | 23.03.2012 | 348,50 | 18 | 01.09.2025 |
| Итого по Питкярантскому муниципальному району |  |  | x | x | 3 656,60 | 224 | x |
| 358. | Питкярантское городское поселение | дер. Койриноя, д. 2 | 1963 | 31.10.2016 | 328,60 | 14 | 01.09.2025 |
| 359. | Питкярантское городское поселение | дер. Койриноя, д. 4 | 1965 | 31.10.2016 | 271,00 | 12 | 01.09.2025 |
| 360. | Питкярантское городское поселение | г. Питкяранта, квартал 1-й Строительный, д. 12 | 1962 | 10.10.2014 | 322,00 | 20 | 01.09.2025 |
| 361. | Питкярантское городское поселение | г. Питкяранта, квартал 1-й Строительный, д. 20 | 1960 | 27.05.2015 | 288,00 | 16 | 01.09.2025 |
| 362. | Питкярантское городское поселение | г. Питкяранта, квартал 1-й Строительный, д. 22 | 1960 | 14.11.2016 | 275,40 | 20 | 01.09.2025 |
| 363. | Питкярантское городское поселение | г. Питкяранта, квартал 1-й Строительный, д. 24 | 1960 | 20.04.2016 | 283,70 | 32 | 01.09.2025 |
| 364. | Питкярантское городское поселение | г. Питкяранта, квартал 1-й Строительный, д. 33 | 1963 | 05.04.2013 | 365,60 | 25 | 01.09.2025 |
| 365. | Питкярантское городское поселение | г. Питкяранта, ул. Западная, д. 11 | 1963 | 26.08.2013 | 352,80 | 26 | 01.09.2025 |
| 366. | Питкярантское городское поселение | г. Питкяранта, ул. Рабочая, д. 1 | 1940 | 14.11.2016 | 410,30 | 28 | 01.09.2025 |
| 367. | Питкярантское городское поселение | г. Питкяранта, ул. Рабочая, д. 5 | 1953 | 09.06.2016 | 445,40 | 20 | 01.09.2025 |
| 368. | Ляскельское сельское поселение | дер. Хийденсельга, пер. Клубный, д. 3 | 1970 | 25.02.2014 | 313,80 | 11 | 01.09.2025 |
| Итого по Прионежскому муниципальному району |  |  | x | x | 4 890,70 | 314 | x |
| 369. | Ладвинское сельское поселение | пос. Ладва, ул. Комсомольская, д. 68 | 1939 | 11.07.2016 | 135,70 | 3 | 01.09.2025 |
| 370. | Ладвинское сельское поселение | пос. Ладва, ул. Комсомольская, д. 71 | 1917 | 11.07.2016 | 140,60 | 8 | 01.09.2025 |
| 371. | Ладвинское сельское поселение | пос. Ладва, ул. Комсомольская, д. 80 | 1917 | 11.07.2016 | 229,40 | 24 | 01.09.2025 |
| 372. | Ладвинское сельское поселение | пос. Ладва, ул. Комсомольская, д. 114 | 1917 | 11.07.2016 | 144,10 | 13 | 01.09.2025 |
| 373. | Ладвинское сельское поселение | пос. Ладва, ул. Комсомольская, д. 124 | 1917 | 28.09.2016 | 290,00 | 16 | 01.09.2025 |
| 374. | Ладвинское сельское поселение | пос. Ладва, ул. Комсомольская, д. 126 | 1933 | 11.07.2016 | 225,10 | 6 | 01.09.2025 |
| 375. | Ладвинское сельское поселение | пос. Ладва, ул. Комсомольская, д. 160 | 1903 | 10.08.2016 | 189,30 | 5 | 01.09.2025 |
| 376. | Ладвинское сельское поселение | пос. Ладва, ул. Полевая, д. 3 | 1957 | 30.12.2016 | 206,10 | 8 | 01.09.2025 |
| 377. | Ладвинское сельское поселение | пос. Ладва, ул. Советская, д. 61 | 1917 | 11.07.2016 | 76,60 | 10 | 01.09.2025 |
| 378. | Ладвинское сельское поселение | пос. Ладва, ул. Советская, д. 132 | 1939 | 30.12.2016 | 216,50 | 8 | 01.09.2025 |
| 379. | Ладвинское сельское поселение | пос. Ладва, ул. Советская, д. 160 | 1903 | 30.12.2016 | 248,60 | 19 | 01.09.2025 |
| 380. | Шуйское сельское поселение | ст. Шуйская, ш. Кондопожское, д. 10 | 1948 | 30.12.2016 | 442,40 | 39 | 01.09.2025 |
| 381. | Шуйское сельское поселение | ст. Шуйская, ул. Привокзальная, д. 38 | 1954 | 30.12.2016 | 393,40 | 25 | 01.09.2025 |
| 382. | Шуйское сельское поселение | пос. Шуя, ул. Дорожная, д. 1 | 1964 | 30.12.2016 | 324,00 | 31 | 01.09.2025 |
| 383. | Шуйское сельское поселение | пос. Шуя, ул. Дорожная, д. 3 | 1964 | 30.12.2016 | 324,60 | 21 | 01.09.2025 |
| 384. | Шуйское сельское поселение | пос. Шуя, ул. Островная, д. 17 | 1957 | 28.09.2016 | 509,60 | 39 | 01.09.2025 |
| 385. | Рыборецкое вепсское сельское поселение | с. Рыбрека, ул. Школьная, д. 31 | 1936 | 12.05.2016 | 270,20 | 17 | 01.09.2025 |
| 386. | Деревянское сельское поселение | ст. Орзега, д. 54 | 1950 | 24.11.2014 | 96,70 | 5 | 01.09.2025 |
| 387. | Шуйское сельское поселение | ст. Шуйская, ш. Кондопожское, д. 9 | 1948 | 30.12.2016 | 427,80 | 17 | 01.09.2025 |
| Итого по Пряжинскому муниципальному району |  |  | x | x | 531,40 | 19 | x |
| 388. | Пряжинское городское поселение | пгт Пряжа, ул. Коммунальная, д. 18 | 1955 | 25.11.2016 | 216,80 | 8 | 01.09.2025 |
| 389. | Ведлозерское сельское поселение | с. Ведлозеро, ул. Советская, д. 5 | 1938 | 16.05.2016 | 201,40 | 8 | 01.09.2025 |
| 390. | Святозерское сельское поселение | с. Святозеро, ул. Советская, д. 10 | 1962 | 16.12.2014 | 113,20 | 3 | 01.09.2025 |
| Итого по Пудожскому муниципальному району |  |  | x | x | 8 473,72 | 378 | x |
| 391. | Авдеевское сельское поселение | дер. Авдеево, д. 12 | 1975 | 20.12.2013 | 107,90 | 1 | 01.09.2025 |
| 392. | Авдеевское сельское поселение | дер. Авдеево, д. 15 | 1967 | 20.12.2013 | 82,60 | 5 | 01.09.2025 |
| 393. | Авдеевское сельское поселение | дер. Авдеево, д. 17 | 1972 | 20.12.2013 | 106,00 | 5 | 01.09.2025 |
| 394. | Авдеевское сельское поселение | дер. Октябрьская, д. 13 | 1967 | 21.12.2013 | 116,00 | 4 | 01.09.2025 |
| 395. | Авдеевское сельское поселение | дер. Песчаное, д. 36 | 1967 | 23.12.2013 | 115,80 | 6 | 01.09.2025 |
| 396. | Пудожское городское поселение | дер. Филимоновская, д. 1а | 1972 | 30.12.2016 | 104,40 | 2 | 01.09.2025 |
| 397. | Пудожское городское поселение | дер. Филимоновская, д. 3 | 1976 | 02.06.2015 | 105,90 | 3 | 01.09.2025 |
| 398. | Пудожское городское поселение | дер. Филимоновская, д. 57 | 1974 | 02.09.2016 | 108,00 | 2 | 01.09.2025 |
| 399. | Шальское сельское поселение | пос. Бочилово, ул. Новая, д. 5 | 1962 | 01.12.2014 | 96,00 | 1 | 01.09.2025 |
| 400. | Шальское сельское поселение | пос. Бочилово, ул. Новая, д. 17 | 1962 | 01.12.2014 | 96,00 | 10 | 01.09.2025 |
| 401. | Кубовское сельское поселение | пос. Водла, ул. Почтовая, д. 4 | 1975 | 12.06.2015 | 109,00 | 2 | 01.09.2025 |
| 402. | Пудожское городское поселение | пос. Колово, ул. Ручьевая, д. 9 | 1961 | 09.12.2016 | 80,50 | 3 | 01.09.2025 |
| 403. | Авдеевское сельское поселение | пос. Онежский, ул. Комсомольская, д. 14 | 1963 | 24.12.2013 | 116,00 | 6 | 01.09.2025 |
| 404. | Авдеевское сельское поселение | пос. Онежский, ул. Речная, д. 3 | 1960 | 24.12.2013 | 116,00 | 4 | 01.09.2025 |
| 405. | Авдеевское сельское поселение | пос. Онежский, ул. Советская, д. 1, корп. А | 1963 | 24.12.2013 | 172,00 | 10 | 01.09.2025 |
| 406. | Авдеевское сельское поселение | пос. Онежский, ул. Советская, д. 25 | 1965 | 24.12.2013 | 172,00 | 10 | 01.09.2025 |
| 407. | Авдеевское сельское поселение | пос. Онежский, ул. Советская, д. 28 | 1965 | 24.12.2013 | 135,00 | 4 | 01.09.2025 |
| 408. | Авдеевское сельское поселение | пос. Онежский, ул. Школьная, д. 2 | 1985 | 27.03.2015 | 123,00 | 6 | 01.09.2025 |
| 409. | Пудожское городское поселение | пос. Подпорожье, ул. Гагарина, д. 16 | 1958 | 27.04.2016 | 87,90 | 3 | 01.09.2025 |
| 410. | Пудожское городское поселение | пос. Подпорожье, ул. Гагарина, д. 19 | 1958 | 17.06.2016 | 102,30 | 1 | 01.09.2025 |
| 411. | Пудожское городское поселение | пос. Подпорожье, ул. Детская, д. 16 | 1950 | 02.09.2014 | 132,60 | 4 | 01.09.2025 |
| 412. | Пудожское городское поселение | пос. Подпорожье, ул. Комсомольская, д. 8 | 1959 | 25.02.2013 | 106,90 | 3 | 01.09.2025 |
| 413. | Пудожское городское поселение | пос. Подпорожье, ул. Комсомольская, д. 21 | 1954 | 30.12.2016 | 134,70 | 4 | 01.09.2025 |
| 414. | Пудожское городское поселение | пос. Подпорожье, ул. Красная, д. 6 | 1953 | 27.04.2016 | 80,40 | 2 | 01.09.2025 |
| 415. | Пудожское городское поселение | пос. Подпорожье, ул. Школьная, д. 12 | 1982 | 17.03.2014 | 160,70 | 4 | 01.09.2025 |
| 416. | Пудожское городское поселение | пос. Подпорожье, ул. Школьная, д. 14 | 1984 | 28.12.2016 | 84,00 | 2 | 01.09.2025 |
| 417. | Авдеевское сельское поселение | пос. Рагнукса, ул. Комсомольская, д. 3 | 1954 | 27.12.2013 | 88,00 | 4 | 01.09.2025 |
| 418. | Авдеевское сельское поселение | пос. Рагнукса, ул. Комсомольская, д. 4 | 1957 | 27.12.2013 | 43,00 | 2 | 01.09.2025 |
| 419. | Авдеевское сельское поселение | пос. Рагнукса, ул. Комсомольская, д. 20 | 1959 | 27.12.2013 | 126,00 | 9 | 01.09.2025 |
| 420. | Авдеевское сельское поселение | пос. Рагнукса, ул. Лесная, д. 2 | 1954 | 27.12.2013 | 88,00 | 9 | 01.09.2025 |
| 421. | Авдеевское сельское поселение | пос. Рагнукса, ул. Лесная, д. 5 | 1964 | 27.12.2013 | 82,00 | 5 | 01.09.2025 |
| 422. | Авдеевское сельское поселение | пос. Рагнукса, ул. Школьная, д. 3 | 1957 | 27.12.2013 | 180,00 | 10 | 01.09.2025 |
| 423. | Авдеевское сельское поселение | пос. Рагнукса, ул. Школьная, д. 4 | 1957 | 27.12.2013 | 150,00 | 14 | 01.09.2025 |
| 424. | Пудожское городское поселение | г. Пудож, ул. Пригородная, д. 3б | 1974 | 02.02.2015 | 106,50 | 3 | 01.09.2025 |
| 425. | Пудожское городское поселение | г. Пудож, ул. Пушкина, д. 4 | 1918 | 01.03.2013 | 182,20 | 4 | 01.09.2025 |
| 426. | Шальское сельское поселение | пос. Шальский, ул. Детская, д. 16 | 1956 | 01.12.2014 | 81,40 | 5 | 01.09.2025 |
| 427. | Шальское сельское поселение | пос. Шальский, ул. Октябрьская, д. 7 | 1964 | 31.10.2016 | 336,80 | 18 | 01.09.2025 |
| 428. | Шальское сельское поселение | пос. Шальский, ул. Октябрьская, д. 26 | 1953 | 01.12.2014 | 79,94 | 2 | 01.09.2025 |
| 429. | Шальское сельское поселение | пос. Шальский, ул. Октябрьская, д. 28 | 1953 | 01.12.2014 | 80,30 | 6 | 01.09.2025 |
| 430. | Шальское сельское поселение | пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 8 | 1956 | 01.12.2014 | 83,30 | 5 | 01.09.2025 |
| 431. | Шальское сельское поселение | пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 9 | 1956 | 01.12.2014 | 83,60 | 6 | 01.09.2025 |
| 432. | Шальское сельское поселение | пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 10а | 1984 | 01.12.2014 | 105,80 | 2 | 01.09.2025 |
| 433. | Шальское сельское поселение | пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 11 | 1957 | 01.12.2014 | 83,30 | 2 | 01.09.2025 |
| 434. | Шальское сельское поселение | пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 16 | 1959 | 01.12.2014 | 112,30 | 7 | 01.09.2025 |
| 435. | Шальское сельское поселение | пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 17 | 1958 | 01.12.2014 | 112,30 | 6 | 01.09.2025 |
| 436. | Шальское сельское поселение | пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 30 | 1964 | 31.10.2016 | 501,40 | 18 | 01.09.2025 |
| 437. | Шальское сельское поселение | пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 35 | 1966 | 31.10.2016 | 515,50 | 28 | 01.09.2025 |
| 438. | Шальское сельское поселение | пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 37 | 1965 | 20.09.2016 | 511,51 | 23 | 01.09.2025 |
| 439. | Шальское сельское поселение | пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 38 | 1967 | 20.09.2016 | 492,90 | 20 | 01.09.2025 |
| 440. | Шальское сельское поселение | пос. Шальский, пер. Северный, д. 5 | 1976 | 31.10.2016 | 487,40 | 20 | 01.09.2025 |
| 441. | Шальское сельское поселение | пос. Шальский, ул. Советская, д. 7 | 1954 | 01.12.2014 | 63,60 | 4 | 01.09.2025 |
| 442. | Шальское сельское поселение | пос. Шальский, ул. Советская, д. 10 | 1956 | 01.12.2014 | 78,30 | 8 | 01.09.2025 |
| 443. | Шальское сельское поселение | пос. Шальский, ул. Советская, д. 22 | 1957 | 01.12.2014 | 72,40 | 3 | 01.09.2025 |
| 444. | Шальское сельское поселение | пос. Шальский, ул. Стеклянская, д. 5 | 1958 | 01.12.2014 | 113,52 | 10 | 01.09.2025 |
| 445. | Шальское сельское поселение | пос. Шальский, ул. Стеклянская, д. 17 | 1959 | 01.12.2014 | 144,08 | 6 | 01.09.2025 |
| 446. | Шальское сельское поселение | пос. Шальский, ул. Стеклянская, д. 19 | 1961 | 01.12.2014 | 119,11 | 5 | 01.09.2025 |
| 447. | Шальское сельское поселение | пос. Шальский, ул. Стеклянская, д. 32 | 1933 | 01.12.2014 | 109,06 | 3 | 01.09.2025 |
| 448. | Шальское сельское поселение | пос. Шальский, ул. Стеклянская, д. 41а | 1951 | 01.12.2014 | 108,60 | 4 | 01.09.2025 |
| Итого по Сегежскому муниципальному району |  |  | x | x | 1 255,51 | 50 | x |
| 449. | Сегежское городское поселение | г. Сегежа, ул. Анны Лисициной, д. 8 | 1932 | 21.08.2012 | 335,71 | 8 | 01.09.2025 |
| 450. | Сегежское городское поселение | г. Сегежа, ул. Анны Лисициной, д. 10 | 1932 | 21.08.2012 | 320,60 | 18 | 01.09.2025 |
| 451. | Сегежское городское поселение | г. Сегежа, ул. Кирова, д. 2 | 1936 | 21.08.2012 | 56,30 | 1 | 01.09.2025 |
| 452. | Сегежское городское поселение | г. Сегежа, пер. Кирова, д. 3 | 1965 | 21.06.2012 | 112,80 | 4 | 01.09.2025 |
| 453. | Сегежское городское поселение | г. Сегежа, пер. Кирова, д. 6 | 1966 | 21.08.2012 | 138,20 | 11 | 01.09.2025 |
| 454. | Сегежское городское поселение | г. Сегежа, ул. Кирова, д. 6, корп. А | 1960 | 21.08.2012 | 85,90 | 1 | 01.09.2025 |
| 455. | Сегежское городское поселение | г. Сегежа, ул. Мира, д. 26, корп. А | 1938 | 22.02.2013 | 83,20 | 6 | 01.09.2025 |
| 456. | Сегежское городское поселение | г. Сегежа, ул. Чернышевского, д. 9 | 1953 | 15.04.2014 | 122,80 | 1 | 01.09.2025 |
| Итого по Сортавальскому муниципальному району |  |  | x | x | 10 982,15 | 687 | x |
| 457. | Хаапалампинское сельское поселение | г. Сортавала, пос. Заозерный, ул. Победы, д. 2 | 1965 | 08.12.2016 | 325,40 | 10 | 01.09.2025 |
| 458. | Хаапалампинское сельское поселение | г. Сортавала, пос. Заозерный, ул. Победы, д. 3 | 1965 | 13.07.2012 | 329,70 | 9 | 01.09.2025 |
| 459. | Хаапалампинское сельское поселение | г. Сортавала, пос. Заозерный, ул. Победы, д. 4 | 1961 | 23.10.2013 | 133,50 | 10 | 01.09.2025 |
| 460. | Хаапалампинское сельское поселение | г. Сортавала, пос. Заозерный, ул. Победы, д. 9 | 1960 | 23.10.2013 | 77,70 | 7 | 01.09.2025 |
| 461. | Хаапалампинское сельское поселение | г. Сортавала, пос. Заозерный, ул. Центральная, д. 33 | 1964 | 08.12.2016 | 332,10 | 18 | 01.09.2025 |
| 462. | Хаапалампинское сельское поселение | г. Сортавала, пос. Ниэмелянхови, ул. Центральная, д. 22 | 1969 | 23.10.2013 | 325,30 | 16 | 01.09.2025 |
| 463. | Сортавальское городское поселение | г. Сортавала, ул. 4-я Линия, д. 6 | 1939 | 26.12.2016 | 26,10 | 3 | 01.09.2025 |
| 464. | Сортавальское городское поселение | г. Сортавала, ул. 6-я Линия, д. 3 | 1939 | 17.05.2016 | 91,60 | 7 | 01.09.2025 |
| 465. | Сортавальское городское поселение | г. Сортавала, ул. 6-я Линия, д. 9 | 1947 | 17.05.2016 | 279,40 | 26 | 01.09.2025 |
| 466. | Сортавальское городское поселение | г. Сортавала, ул. Большая Линейная, д. 4 | 1939 | 26.12.2016 | 159,90 | 6 | 01.09.2025 |
| 467. | Сортавальское городское поселение | г. Сортавала, ул. Большая Линейная, д. 6 | 1939 | 26.12.2016 | 42,70 | 5 | 01.09.2025 |
| 468. | Сортавальское городское поселение | г. Сортавала, ул. Восточная, д. 21 | 1965 | 26.12.2016 | 51,80 | 4 | 01.09.2025 |
| 469. | Сортавальское городское поселение | г. Сортавала, ш. Выборгское, д. 11 | 1957 | 26.12.2016 | 110,70 | 5 | 01.09.2025 |
| 470. | Сортавальское городское поселение | г. Сортавала, ш. Выборгское, д. 18 | 1951 | 26.12.2016 | 111,10 | 4 | 01.09.2025 |
| 471. | Сортавальское городское поселение | г. Сортавала, ш. Выборгское, д. 24 | 1939 | 26.12.2016 | 124,90 | 7 | 01.09.2025 |
| 472. | Сортавальское городское поселение | г. Сортавала, ш. Выборгское, д. 25 | 1959 | 26.12.2016 | 140,20 | 7 | 01.09.2025 |
| 473. | Сортавальское городское поселение | г. Сортавала, ул. Гагарина, д. 8 | 1939 | 26.12.2016 | 281,20 | 17 | 01.09.2025 |
| 474. | Сортавальское городское поселение | г. Сортавала, мкр-н Гидрогородок, д. 91 | 1957 | 26.12.2016 | 110,50 | 7 | 01.09.2025 |
| 475. | Сортавальское городское поселение | г. Сортавала, ул. Горького, д. 11 | 1939 | 26.12.2016 | 73,00 | 2 | 01.09.2025 |
| 476. | Сортавальское городское поселение | г. Сортавала, ул. Загородная, д. 12 | 1967 | 26.12.2016 | 503,20 | 33 | 01.09.2025 |
| 477. | Сортавальское городское поселение | г. Сортавала, ул. Загородная, д. 58 | 1939 | 26.12.2016 | 48,50 | 3 | 01.09.2025 |
| 478. | Сортавальское городское поселение | г. Сортавала, пер. Загородный, д. 7 | 1900 | 23.10.2012 | 100,30 | 8 | 01.09.2025 |
| 479. | Сортавальское городское поселение | г. Сортавала, ул. Кайманова, д. 16 | 1939 | 26.12.2016 | 176,50 | 10 | 01.09.2025 |
| 480. | Сортавальское городское поселение | г. Сортавала, ул. Карельская, д. 54 | 1939 | 26.12.2016 | 179,70 | 7 | 01.09.2025 |
| 481. | Сортавальское городское поселение | г. Сортавала, ул. Карельская, д. 56 | 1959 | 26.12.2016 | 40,40 | 2 | 01.09.2025 |
| 482. | Сортавальское городское поселение | г. Сортавала, ул. Карельская, д. 59 | 1939 | 26.12.2016 | 131,90 | 7 | 01.09.2025 |
| 483. | Сортавальское городское поселение | г. Сортавала, ул. Карельская, д. 62 | 1939 | 27.04.2016 | 188,50 | 12 | 01.09.2025 |
| 484. | Сортавальское городское поселение | г. Сортавала, ул. Кирова, д. 26 | 1939 | 10.05.2012 | 219,90 | 20 | 01.09.2025 |
| 485. | Сортавальское городское поселение | г. Сортавала, ул. Куйбышева, д. 7 | 1933 | 27.04.2016 | 134,40 | 10 | 01.09.2025 |
| 486. | Сортавальское городское поселение | г. Сортавала, ул. Куйбышева, д. 16 | 1939 | 17.05.2016 | 204,90 | 15 | 01.09.2025 |
| 487. | Сортавальское городское поселение | г. Сортавала, ул. Матросова, д. 1/7 | 1957 | 26.12.2016 | 111,60 | 7 | 01.09.2025 |
| 488. | Сортавальское городское поселение | г. Сортавала, ул. Матросова, д. 7 | 1957 | 26.12.2016 | 110,70 | 15 | 01.09.2025 |
| 489. | Сортавальское городское поселение | г. Сортавала, ул. Маяковского, д. 6 | 1933 | 16.11.2016 | 147,00 | 12 | 01.09.2025 |
| 490. | Сортавальское городское поселение | г. Сортавала, ул. Новая, д. 24 | 1948 | 26.12.2016 | 77,50 | 4 | 01.09.2025 |
| 491. | Сортавальское городское поселение | г. Сортавала, ул. Новая, д. 28 | 1939 | 01.12.2016 | 96,90 | 6 | 01.09.2025 |
| 492. | Сортавальское городское поселение | г. Сортавала, ул. Октябрьская, д. 29 | 1952 | 26.12.2016 | 159,20 | 9 | 01.09.2025 |
| 493. | Сортавальское городское поселение | г. Сортавала, ул. Приозерная, д. 18 | 1954 | 26.12.2016 | 111,70 | 8 | 01.09.2025 |
| 494. | Сортавальское городское поселение | г. Сортавала, ул. Промышленная, д. 11 | 1954 | 26.12.2016 | 107,70 | 6 | 01.09.2025 |
| 495. | Сортавальское городское поселение | г. Сортавала, ул. Пушкина, д. 7 | 1957 | 17.05.2016 | 400,30 | 19 | 01.09.2025 |
| 496. | Сортавальское городское поселение | г. Сортавала, ул. Пушкина, д. 16 | 1940 | 26.12.2016 | 493,80 | 29 | 01.09.2025 |
| 497. | Сортавальское городское поселение | г. Сортавала, ул. Пушкина, д. 24 | 1959 | 26.12.2016 | 402,50 | 23 | 01.09.2025 |
| 498. | Сортавальское городское поселение | г. Сортавала, ул. Садовая, д. 26 | 1961 | 26.12.2016 | 322,70 | 31 | 01.09.2025 |
| 499. | Сортавальское городское поселение | г. Сортавала, ул. Северная, д. 28 | 1939 | 26.12.2016 | 59,70 | 5 | 01.09.2025 |
| 500. | Сортавальское городское поселение | г. Сортавала, пер. Транспортный, д. 10 | 1964 | 26.12.2016 | 514,70 | 35 | 01.09.2025 |
| 501. | Сортавальское городское поселение | г. Сортавала, пер. Транспортный, д. 12 | 1967 | 26.12.2016 | 504,80 | 32 | 01.09.2025 |
| 502. | Сортавальское городское поселение | г. Сортавала, пер. Транспортный, д. 15 | 1967 | 26.12.2016 | 509,90 | 36 | 01.09.2025 |
| 503. | Сортавальское городское поселение | г. Сортавала, пер. Фабричный, д. 12 | 1939 | 26.12.2016 | 64,80 | 4 | 01.09.2025 |
| 504. | Сортавальское городское поселение | г. Сортавала, пер. Фанерный, д. 2 | 1939 | 26.12.2016 | 180,90 | 15 | 01.09.2025 |
| 505. | Хелюльское городское поселение | г. Сортавала, пгт Хелюля, ул. Полевая, д. 10 | 1958 | 26.08.2016 | 105,40 | 9 | 01.09.2025 |
| 506. | Хелюльское городское поселение | г. Сортавала, пгт Хелюля, пер. Советский, д. 3 | 1953 | 01.11.2016 | 265,70 | 16 | 01.09.2025 |
| 507. | Хелюльское городское поселение | г. Сортавала, пгт Хелюля, пер. Советский, д. 5 | 1953 | 01.07.2016 | 247,03 | 17 | 01.09.2025 |
| 508. | Хелюльское городское поселение | г. Сортавала, пгт Хелюля, пер. Советский, д. 6 | 1953 | 04.10.2016 | 258,62 | 18 | 01.09.2025 |
| 509. | Хелюльское городское поселение | г. Сортавала, пгт Хелюля, пер. Советский, д. 7 | 1953 | 30.09.2016 | 280,20 | 16 | 01.09.2025 |
| 510. | Хелюльское городское поселение | г. Сортавала, пгт Хелюля, ш. Сортавальское, д. 10 | 1954 | 30.09.2016 | 252,10 | 15 | 01.09.2025 |
| 511. | Хелюльское городское поселение | г. Сортавала, пгт Хелюля, ул. Фабричная, д. 23 | 1939 | 10.10.2016 | 141,70 | 3 | 01.09.2025 |
| Итого по Суоярвскому муниципальному району |  |  | x | x | 40 452,76 | 2 232 | x |
| 512. | Лоймольское сельское поселение | пос. Вегарус, ул. Октябрьская, д. 9 | 1975 | 06.09.2016 | 90,20 | 4 | 01.09.2025 |
| 513. | Лоймольское сельское поселение | пос. Вегарус, ул. Победы, д. 21 | 1972 | 06.09.2016 | 92,40 | 5 | 01.09.2025 |
| 514. | Лоймольское сельское поселение | пос. Леппясюрья, пер. Лесной, д. 13 | 1976 | 06.09.2016 | 80,00 | 5 | 01.09.2025 |
| 515. | Найстенъярвское сельское поселение | пос. Лахколампи, ул. Зеленая, д. 19 | 1984 | 06.09.2016 | 54,20 | 2 | 01.09.2025 |
| 516. | Найстенъярвское сельское поселение | пос. Лахколампи, ул. Молодежная, д. 15 | 1982 | 06.09.2016 | 108,40 | 5 | 01.09.2025 |
| 517. | Найстенъярвское сельское поселение | пос. Найстенъярви, ул. Гористая, д. 10 | 1961 | 06.09.2016 | 163,98 | 4 | 01.09.2025 |
| 518. | Найстенъярвское сельское поселение | пос. Найстенъярви, ул. Ждановского, д. 2 | 1965 | 06.09.2016 | 305,77 | 15 | 01.09.2025 |
| 519. | Найстенъярвское сельское поселение | пос. Найстенъярви, ул. Ленина, д. 33 | 1964 | 06.09.2016 | 243,00 | 11 | 01.09.2025 |
| 520. | Найстенъярвское сельское поселение | пос. Найстенъярви, ул. Ленина, д. 44 | 1970 | 06.09.2016 | 219,00 | 9 | 01.09.2025 |
| 521. | Найстенъярвское сельское поселение | пос. Найстенъярви, ул. Ленина, д. 46 | 1954 | 06.09.2016 | 292,00 | 13 | 01.09.2025 |
| 522. | Найстенъярвское сельское поселение | пос. Найстенъярви, ул. Ленина, д. 48 | 1974 | 06.09.2016 | 172,00 | 6 | 01.09.2025 |
| 523. | Найстенъярвское сельское поселение | пос. Найстенъярви, ул. Ленина, д. 49 | 1979 | 06.09.2016 | 110,00 | 5 | 01.09.2025 |
| 524. | Лоймольское сельское поселение | пос. Райконкоски, ул. Советская, д. 2 | 1967 | 06.09.2016 | 332,70 | 14 | 01.09.2025 |
| 525. | Найстенъярвское сельское поселение | пос. Суоеки, ул. Шуйская, д. 17 | 1976 | 06.09.2016 | 225,70 | 15 | 01.09.2025 |
| 526. | Найстенъярвское сельское поселение | пос. Суоеки, ул. Шуйская, д. 20 | 1976 | 06.09.2016 | 170,80 | 3 | 01.09.2025 |
| 527. | Найстенъярвское сельское поселение | пос. Тойвола, ул. Дорожная, д. 5 | 1969 | 06.09.2016 | 93,30 | 4 | 01.09.2025 |
| 528. | Вешкельское сельское поселение | с. Вешкелица, ул. Комсомольская, д. 7 | 1964 | 06.09.2016 | 89,30 | 9 | 01.09.2025 |
| 529. | Вешкельское сельское поселение | с. Вешкелица, ул. Октябрьская, д. 5 | 1969 | 06.09.2016 | 109,60 | 8 | 01.09.2025 |
| 530. | Лоймольское сельское поселение | пос. Леппясюрья, ул. Приозерная, д. 6 | 1937 | 06.09.2016 | 73,30 | 3 | 01.09.2025 |
| 531. | Лоймольское сельское поселение | пос. Леппясюрья, ул. Строительная, д. 10 | 1937 | 06.09.2016 | 81,60 | 4 | 01.09.2025 |
| 532. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. 25-й Железнодорожный тупик, д. 1 | 1952 | 17.06.2016 | 30,00 | 2 | 01.09.2025 |
| 533. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. 310-й Стрелковой Дивизии, д. 11 | 1952 | 20.06.2016 | 113,80 | 3 | 01.09.2025 |
| 534. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. 310-й Стрелковой Дивизии, д. 27 | 1960 | 10.08.2016 | 239,00 | 13 | 01.09.2025 |
| 535. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Вокзальная, д. 10 | 1956 | 17.06.2016 | 87,20 | 4 | 01.09.2025 |
| 536. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Гагарина, д. 7 | 1960 | 10.08.2016 | 483,00 | 24 | 01.09.2025 |
| 537. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Гагарина, д. 20 | 1989 | 17.06.2016 | 461,50 | 28 | 01.09.2025 |
| 538. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Гагарина, д. 30 | 1958 | 21.02.2013 | 340,00 | 16 | 01.09.2025 |
| 539. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Гагарина, д. 32 | 1950 | 10.08.2016 | 297,60 | 10 | 01.09.2025 |
| 540. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Гагарина, д. 34 | 1958 | 12.12.2016 | 356,80 | 16 | 01.09.2025 |
| 541. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Гагарина, д. 38 | 1960 | 17.06.2016 | 410,70 | 30 | 01.09.2025 |
| 542. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Гагарина, д. 42 | 1960 | 17.06.2016 | 467,00 | 32 | 01.09.2025 |
| 543. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Гагарина, д. 46 | 1960 | 17.06.2016 | 269,40 | 13 | 01.09.2025 |
| 544. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, пер. Заозерный, д. 2 | 1954 | 17.06.2016 | 194,90 | 11 | 01.09.2025 |
| 545. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, пер. Заозерный, д. 3 | 1979 | 12.02.2016 | 102,80 | 6 | 01.09.2025 |
| 546. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, пер. Заозерный, д. 5 | 1958 | 17.06.2016 | 28,70 | 1 | 01.09.2025 |
| 547. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, пер. Заозерный, д. 6 | 1954 | 12.02.2016 | 206,10 | 8 | 01.09.2025 |
| 548. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, пер. Кировский, д. 11 | 1960 | 17.06.2016 | 321,40 | 17 | 01.09.2025 |
| 549. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, пер. Кировский, д. 13 | 1960 | 17.06.2016 | 322,10 | 18 | 01.09.2025 |
| 550. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Набережная, д. 5 | 1960 | 17.06.2016 | 319,10 | 13 | 01.09.2025 |
| 551. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Набережная, д. 16а | 1962 | 17.06.2016 | 291,50 | 14 | 01.09.2025 |
| 552. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Набережная, д. 18 | 1952 | 10.08.2016 | 533,60 | 23 | 01.09.2025 |
| 553. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Набережная, д. 20 | 1954 | 10.08.2016 | 521,90 | 17 | 01.09.2025 |
| 554. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Набережная, д. 30 | 1956 | 17.06.2016 | 189,50 | 22 | 01.09.2025 |
| 555. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Н. Идрисова, д. 1 | 1960 | 17.06.2016 | 289,50 | 16 | 01.09.2025 |
| 556. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Н. Идрисова, д. 2 | 1962 | 17.06.2016 | 325,50 | 19 | 01.09.2025 |
| 557. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Н. Идрисова, д. 3 | 1960 | 17.06.2016 | 330,50 | 20 | 01.09.2025 |
| 558. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Н. Идрисова, д. 4 | 1962 | 17.06.2016 | 326,00 | 16 | 01.09.2025 |
| 559. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Н. Идрисова, д. 5 | 1951 | 22.10.2015 | 246,50 | 26 | 01.09.2025 |
| 560. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Н. Идрисова, д. 6 | 1961 | 17.06.2016 | 335,60 | 14 | 01.09.2025 |
| 561. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Н. Идрисова, д. 7 | 1960 | 22.10.2015 | 463,70 | 26 | 01.09.2025 |
| 562. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Н. Идрисова, д. 9 | 1960 | 22.10.2015 | 460,80 | 15 | 01.09.2025 |
| 563. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Н.Идрисова, д. 11 | 1960 | 17.06.2016 | 324,90 | 19 | 01.09.2025 |
| 564. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Новоселов, д. 1 | 1967 | 17.06.2016 | 33,70 | 1 | 01.09.2025 |
| 565. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Новоселов, д. 4 | 1967 | 17.06.2016 | 66,70 | 3 | 01.09.2025 |
| 566. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Октябрьская, д. 8 | 1961 | 17.06.2016 | 394,00 | 22 | 01.09.2025 |
| 567. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Октябрьская, д. 9 | 1958 | 17.06.2016 | 488,40 | 29 | 01.09.2025 |
| 568. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Октябрьская, д. 10 | 1960 | 17.06.2016 | 394,87 | 25 | 01.09.2025 |
| 569. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Октябрьская, д. 10а | 1960 | 17.06.2016 | 325,30 | 20 | 01.09.2025 |
| 570. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Октябрьская, д. 10б | 1964 | 17.06.2016 | 318,50 | 22 | 01.09.2025 |
| 571. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Октябрьская, д. 11 | 1964 | 17.06.2016 | 320,50 | 21 | 01.09.2025 |
| 572. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Октябрьская, д. 12 | 1960 | 17.06.2016 | 389,70 | 23 | 01.09.2025 |
| 573. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Октябрьская, д. 12а | 1960 | 17.06.2016 | 320,50 | 19 | 01.09.2025 |
| 574. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Октябрьская, д. 22 | 1954 | 10.08.2016 | 343,40 | 21 | 01.09.2025 |
| 575. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Октябрьская, д. 24 | 1953 | 10.08.2016 | 343,30 | 16 | 01.09.2025 |
| 576. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Октябрьская, д. 26 | 1953 | 10.08.2016 | 335,80 | 14 | 01.09.2025 |
| 577. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Первомайская, д. 6 | 1962 | 17.06.2016 | 315,30 | 23 | 01.09.2025 |
| 578. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Первомайская, д. 7 | 1965 | 20.11.2015 | 321,60 | 15 | 01.09.2025 |
| 579. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Первомайская, д. 8 | 1962 | 17.06.2016 | 315,93 | 24 | 01.09.2025 |
| 580. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Первомайская, д. 10 | 1960 | 17.06.2016 | 325,40 | 13 | 01.09.2025 |
| 581. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Первомайская, д. 12 | 1962 | 17.06.2016 | 315,70 | 19 | 01.09.2025 |
| 582. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Первомайская, д. 14 | 1960 | 17.06.2016 | 314,80 | 17 | 01.09.2025 |
| 583. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Победы, д. 7 | 1959 | 17.06.2016 | 532,20 | 29 | 01.09.2025 |
| 584. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Победы, д. 8 | 1960 | 22.10.2015 | 76,40 | 3 | 01.09.2025 |
| 585. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Победы, д. 9 | 1959 | 22.10.2015 | 438,60 | 20 | 01.09.2025 |
| 586. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Победы, д. 12 | 1959 | 17.06.2016 | 246,70 | 14 | 01.09.2025 |
| 587. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Победы, д. 13 | 1959 | 17.06.2016 | 469,90 | 26 | 01.09.2025 |
| 588. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Победы, д. 14 | 1959 | 17.06.2016 | 391,70 | 17 | 01.09.2025 |
| 589. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Победы, д. 26 | 1966 | 17.06.2016 | 464,40 | 31 | 01.09.2025 |
| 590. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Победы, д. 30 | 1959 | 17.06.2016 | 276,20 | 19 | 01.09.2025 |
| 591. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Победы, д. 32 | 1957 | 17.06.2016 | 348,30 | 21 | 01.09.2025 |
| 592. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Победы, д. 34 | 1957 | 17.06.2016 | 349,30 | 13 | 01.09.2025 |
| 593. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Победы, д. 36 | 1960 | 17.06.2016 | 321,70 | 19 | 01.09.2025 |
| 594. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Победы, д. 38 | 1960 | 17.06.2016 | 325,10 | 14 | 01.09.2025 |
| 595. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, пер. Ржевский, д. 11 | 1964 | 17.06.2016 | 337,20 | 24 | 01.09.2025 |
| 596. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, пер. Ржевский, д. 12 | 1960 | 17.06.2016 | 330,90 | 15 | 01.09.2025 |
| 597. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, пер. Ржевский, д. 13 | 1964 | 17.06.2016 | 333,50 | 16 | 01.09.2025 |
| 598. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Садовая, д. 11 | 1948 | 20.06.2016 | 118,60 | 4 | 01.09.2025 |
| 599. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Советская, д. 16 | 1963 | 20.06.2016 | 320,80 | 17 | 01.09.2025 |
| 600. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Советская, д. 18 | 1962 | 20.06.2016 | 315,30 | 24 | 01.09.2025 |
| 601. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Советская, д. 22 | 1962 | 20.06.2016 | 325,13 | 22 | 01.09.2025 |
| 602. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Советская, д. 23 | 1963 | 20.06.2016 | 248,60 | 17 | 01.09.2025 |
| 603. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Сосновая, д. 4а | 1966 | 10.06.2016 | 274,00 | 19 | 01.09.2025 |
| 604. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Сосновая, д. 6а | 1966 | 10.06.2016 | 283,30 | 15 | 01.09.2025 |
| 605. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Сосновая, д. 12а | 1971 | 10.06.2016 | 418,20 | 24 | 01.09.2025 |
| 606. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Сосновая, д. 13 | 1966 | 10.06.2016 | 503,00 | 31 | 01.09.2025 |
| 607. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Сосновая, д. 15 | 1968 | 10.06.2016 | 494,30 | 24 | 01.09.2025 |
| 608. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Сосновая, д. 16 | 1968 | 10.06.2016 | 491,90 | 25 | 01.09.2025 |
| 609. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Сосновая, д. 17 | 1966 | 10.06.2016 | 410,10 | 29 | 01.09.2025 |
| 610. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Сосновая, д. 19 | 1968 | 10.06.2016 | 494,30 | 33 | 01.09.2025 |
| 611. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Сосновая, д. 23 | 1968 | 10.06.2016 | 495,20 | 26 | 01.09.2025 |
| 612. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Сосновая, д. 25 | 1969 | 10.06.2016 | 507,10 | 26 | 01.09.2025 |
| 613. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ст. Суоярви-2, д. 1 | 1956 | 20.06.2016 | 113,80 | 4 | 01.09.2025 |
| 614. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ст. Суоярви-2, д. 2 | 1956 | 20.06.2016 | 112,20 | 3 | 01.09.2025 |
| 615. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 17 | 1953 | 10.08.2016 | 323,90 | 19 | 01.09.2025 |
| 616. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 23 | 1952 | 17.06.2016 | 111,50 | 9 | 01.09.2025 |
| 617. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 48 | 1962 | 17.06.2016 | 322,15 | 24 | 01.09.2025 |
| 618. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 53 | 1972 | 17.06.2016 | 501,20 | 27 | 01.09.2025 |
| 619. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 54 | 1962 | 17.06.2016 | 322,83 | 22 | 01.09.2025 |
| 620. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 55 | 1960 | 17.06.2016 | 329,00 | 19 | 01.09.2025 |
| 621. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 57 | 1960 | 17.06.2016 | 326,20 | 13 | 01.09.2025 |
| 622. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 58 | 1963 | 17.06.2016 | 322,80 | 17 | 01.09.2025 |
| 623. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 59а | 1970 | 17.06.2016 | 281,90 | 19 | 01.09.2025 |
| 624. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 60 | 1967 | 20.06.2016 | 356,60 | 26 | 01.09.2025 |
| 625. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 60а | 1968 | 20.06.2016 | 367,20 | 18 | 01.09.2025 |
| 626. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 105 | 1966 | 20.06.2016 | 327,00 | 19 | 01.09.2025 |
| 627. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 109 | 1970 | 20.06.2016 | 338,40 | 17 | 01.09.2025 |
| 628. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 126 | 1949 | 20.06.2016 | 61,60 | 1 | 01.09.2025 |
| 629. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 135 | 1962 | 20.06.2016 | 329,70 | 23 | 01.09.2025 |
| 630. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 140 | 1963 | 17.06.2016 | 324,60 | 17 | 01.09.2025 |
| 631. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 168 | 1971 | 17.06.2016 | 326,50 | 24 | 01.09.2025 |
| 632. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 170 | 1971 | 17.06.2016 | 320,70 | 16 | 01.09.2025 |
| 633. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 172 | 1971 | 17.06.2016 | 323,10 | 14 | 01.09.2025 |
| 634. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 186 | 1971 | 17.06.2016 | 494,40 | 35 | 01.09.2025 |
| 635. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 188 | 1971 | 17.06.2016 | 500,30 | 25 | 01.09.2025 |
| 636. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 212 | 1962 | 20.06.2016 | 323,60 | 18 | 01.09.2025 |
| 637. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 214 | 1962 | 20.06.2016 | 319,60 | 17 | 01.09.2025 |
| 638. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 218 | 1956 | 20.06.2016 | 104,20 | 10 | 01.09.2025 |
| 639. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 252 | 1962 | 20.06.2016 | 283,00 | 17 | 01.09.2025 |
| 640. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Тикиляйнена, д. 19 | 1962 | 17.06.2016 | 323,10 | 13 | 01.09.2025 |
| 641. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Тикиляйнена, д. 32 | 1962 | 17.06.2016 | 341,20 | 17 | 01.09.2025 |
| 642. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Тикиляйнена, д. 34 | 1962 | 17.06.2016 | 328,70 | 17 | 01.09.2025 |
| 643. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Новоселов, д. 1а | 1968 | 17.06.2016 | 94,70 | 3 | 01.09.2025 |
| 644. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Победы, д. 26а | 1966 | 17.06.2016 | 464,50 | 28 | 01.09.2025 |
| 645. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Победы, д. 28а | 1965 | 17.06.2016 | 511,40 | 29 | 01.09.2025 |
| 646. | Суоярвское городское поселение | г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 53а | 1972 | 17.06.2016 | 498,00 | 32 | 01.09.2025 |

## Приложение 2

к Программе

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ

ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ

ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, ПО СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства РК от 16.03.2020 N 88-П)

| N п/п | Муниципальное образование | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках Программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств |  |  |  |  | Расселение в рамках Программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  | всего |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | выкуп жилых помещений у собственников |  | договор о развитии застроенной территории | переселение в свободный жилищный фонд |  |  |  | строительство домов |  | приобретение жилых помещений у застройщиков, в том числе |  |  |  | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в строящихся домах |  | в домах, введенных в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  |  | расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость | расселяемая площадь | расселяемая площадь | расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по Программе, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе | 160 413,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 413,80 | 160 413,80 | 7 014 272 107 | 0,00 | 0,00 | 132 966,81 | 5 863 452 516 | 0,00 | 0,00 | 27 446,99 | 1 150 819 592 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 18 510,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 510,93 | 18 510,93 | 741 029 730,35 | 0,00 | 0,00 | 3 628,90 | 145 682 190,50 | 0,00 | 0,00 | 14 882,03 | 595 347 539,85 |
| 1. | Итого по Беломорскому городскому поселению (Беломорский муниципальный район) | 4 422,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 422,05 | 4 422,05 | 177 523 197,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 422,05 | 177 523 197,25 |
| 2. | Итого по Кемскому городскому поселению (Кемский муниципальный район) | 1 788,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 788,80 | 1 788,80 | 71 811 376,00 | 0,00 | 0,00 | 491,60 | 19 735 282,00 | 0,00 | 0,00 | 1 297,20 | 52 076 094,00 |
| 3. | Итого по Кондопожскому городскому поселению (Кондопожский муниципальный район) | 2 214,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 214,85 | 2 214,85 | 86 823 598,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 214,85 | 86 823 598,75 |
| 4. | Итого по Лахденпохскому городскому поселению (Лахденпохский муниципальный район) | 642,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642,40 | 642,40 | 25 789 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642,40 | 25 789 148,00 |
| 5. | Итого по Видлицкому сельскому поселению (Олонецкий муниципальный район) | 402,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,10 | 402,10 | 16 142 304,50 | 0,00 | 0,00 | 402,10 | 16 142 304,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по Ильинскому сельскому поселению (Олонецкий муниципальный район) | 707,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707,70 | 707,70 | 28 410 616,50 | 0,00 | 0,00 | 707,70 | 28 410 616,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Итого по Коткозерскому сельскому поселению (Олонецкий муниципальный район) | 276,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,60 | 276,60 | 11 104 107,00 | 0,00 | 0,00 | 276,60 | 11 104 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Итого по Куйтежскому сельскому поселению (Олонецкий муниципальный район) | 78,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,30 | 78,30 | 3 143 353,50 | 0,00 | 0,00 | 78,30 | 3 143 353,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Итого по Михайловскому сельскому поселению (Олонецкий муниципальный район) | 498,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,10 | 498,10 | 19 996 224,50 | 0,00 | 0,00 | 498,10 | 19 996 224,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Итого по Олонецкому городскому поселению (Олонецкий муниципальный район) | 787,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787,10 | 787,10 | 31 598 129,50 | 0,00 | 0,00 | 787,10 | 31 598 129,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Итого по Туксинскому сельскому поселению (Олонецкий муниципальный район) | 387,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,40 | 387,40 | 15 552 173,00 | 0,00 | 0,00 | 387,40 | 15 552 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Итого по Петрозаводскому городскому округу | 5 887,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 887,33 | 5 887,33 | 236 346 862,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 887,33 | 236 346 862,85 |
| 13. | Итого по Ведлозерскому сельскому поселению (Пряжинский муниципальный район) | 201,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,40 | 201,40 | 8 085 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,40 | 8 085 203,00 |
| 14. | Итого по Пряжинскому городскому поселению (Пряжинский муниципальный район) | 216,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,80 | 216,80 | 8 703 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,80 | 8 703 436,00 |
|  | Всего по этапу 2020 года | 11 009,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 009,80 | 11 009,80 | 486 721 388,40 | 0,00 | 0,00 | 5 305,05 | 234 525 650,40 | 0,00 | 0,00 | 5 704,75 | 252 195 738,00 |
| 1. | Итого по Беломорскому городскому поселению (Беломорский муниципальный район) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 11 052 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 11 052 000,00 |
| 2. | Итого по Сумпосадскому сельскому поселению (Беломорский муниципальный район) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 11 052 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 11 052 000,00 |
| 3. | Итого по Кондопожскому городскому поселению (Кондопожский муниципальный район) | 3 232,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 232,35 | 3 232,35 | 142 895 728,80 | 0,00 | 0,00 | 3 232,35 | 142 895 728,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по Лахденпохскому городскому поселению (Лахденпохский муниципальный район) | 2 072,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 072,70 | 2 072,70 | 91 629 921,60 | 0,00 | 0,00 | 2 072,70 | 91 629 921,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по Великогубскому сельскому поселению (Медвежьегорский муниципальный район) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 11 052 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 11 052 000,00 |
| 6. | Итого по Медвежьегорскому городскому поселению (Медвежьегорский муниципальный район) | 300,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,80 | 300,80 | 13 297 916,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,80 | 13 297 916,40 |
| 7. | Итого по Чебинскому сельскому поселению (Медвежьегорский муниципальный район) | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 6 631 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 6 631 200,00 |
| 8. | Итого по Муезерскому городскому поселению (Муезерский муниципальный район) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 13 262 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 13 262 400,00 |
| 9. | Итого по Петрозаводскому городскому округу | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 13 262 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 13 262 400,00 |
| 10. | Итого по Питкярантскому городскому поселению (Питкярантский муниципальный район) | 1 357,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 357,64 | 1 357,64 | 60 018 549,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 357,64 | 60 018 549,12 |
| 11. | Итого по Ладвинскому сельскому поселению (Прионежский муниципальный район) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 11 052 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 11 052 000,00 |
| 12. | Итого по Шуйскому сельскому поселению (Прионежский муниципальный район) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 11 052 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 11 052 000,00 |
| 13. | Итого по Шальскому сельскому поселению (Пудожский муниципальный район) | 290,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,80 | 290,80 | 12 855 686,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,80 | 12 855 686,40 |
| 14. | Итого по Сегежскому городскому поселению (Сегежский муниципальный район) | 1 255,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255,51 | 1 255,51 | 55 503 586,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255,51 | 55 503 586,08 |
| 15. | Итого по Найстенъярвскому сельскому поселению (Суоярвский муниципальный район) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 11 052 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 11 052 000,00 |
| 16. | Итого по Суоярвскому городскому поселению (Суоярвский муниципальный район) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 11 052 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 11 052 000,00 |
|  | Всего по этапу 2021 года | 11 009,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 009,80 | 11 009,80 | 486 721 388,40 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 243 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 509,80 | 243 577 388,40 |
| 1. | Итого по Беломорскому городскому поселению (Беломорский муниципальный район) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 8 841 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 8 841 600,00 |
| 2. | Итого по Калевальскому городскому поселению (Калевальский муниципальный район) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 8 841 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 8 841 600,00 |
| 3. | Итого по Кемскому городскому поселению (Кемский муниципальный район) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 8 841 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 8 841 600,00 |
| 4. | Итого по Лоухскому городскому поселению (Лоухский муниципальный район) | 621,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,50 | 621,50 | 27 475 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,50 | 27 475 272,00 |
| 5. | Итого по Медвежьегорскому городскому поселению (Медвежьегорский муниципальный район) | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 55 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 | 55 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по Пиндушскому городскому поселению (Медвежьегорский муниципальный район) | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 55 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 | 55 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Итого по Ильинскому сельскому поселению (Олонецкий муниципальный район) | 433,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,60 | 433,60 | 19 168 588,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,60 | 19 168 588,80 |
| 8. | Итого по Петрозаводскому городскому округу | 1 320,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320,10 | 1 320,10 | 58 358 980,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320,10 | 58 358 980,80 |
| 9. | Итого по Ладвинскому сельскому поселению (Прионежский муниципальный район) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 4 420 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 4 420 800,00 |
| 10. | Итого по Шуйскому сельскому поселению (Прионежский муниципальный район) | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 6 631 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 6 631 200,00 |
| 11. | Итого по Авдеевскому сельскому поселению (Пудожский муниципальный район) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 13 262 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 13 262 400,00 |
| 12 | Итого по Шальскому сельскому поселению (Пудожский муниципальный район) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 4 420 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 4 420 800,00 |
| 13. | Итого по Сортавальскому городскому поселению (Сортавальский муниципальный район) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 8 841 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 8 841 600,00 |
| 14. | Итого по Хелюльскому городскому поселению (Сортавальский муниципальный район) | 247,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,03 | 247,03 | 10 920 702,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,03 | 10 920 702,24 |
| 15. | Итого по Вешкельскому сельскому поселению (Суоярвский муниципальный район) | 198,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,90 | 198,90 | 8 792 971,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,90 | 8 792 971,20 |
| 16. | Итого по Лоймольскому сельскому поселению (Суоярвский муниципальный район) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 8 841 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 8 841 600,00 |
| 17. | Итого по Найстенъярвскому сельскому поселению (Суоярвский муниципальный район) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 8 841 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 8 841 600,00 |
| 18. | Итого по Суоярвскому городскому поселению (Суоярвский муниципальный район) | 3 838,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 838,67 | 3 838,67 | 169 700 073,36 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 132 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | 838,67 | 37 076 073,36 |
|  | Всего по этапу 2022 года | 40 313,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 313,76 | 40 313,76 | 1 782 190 702 | 0,00 | 0,00 | 39 525,95 | 1 747 363 198 | 0,00 | 0,00 | 787,81 | 34 827 504,48 |
| 1. | Итого по Беломорскому городскому поселению (Беломорский муниципальный район) | 6 775,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 775,56 | 6 775,56 | 299 533 956,48 | 0,00 | 0,00 | 6 775,56 | 299 533 956,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по Боровскому сельскому поселению (Калевальский муниципальный район) | 239,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,10 | 239,10 | 10 570 132,80 | 0,00 | 0,00 | 239,10 | 10 570 132,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Калевальскому городскому поселению (Калевальский муниципальный район) | 787,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787,81 | 787,81 | 34 827 504,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787,81 | 34 827 504,48 |
| 4. | Итого по Пиндушскому городскому поселению (Медвежьегорский муниципальный район) | 2 880,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880,40 | 2 880,40 | 127 336 723,20 | 0,00 | 0,00 | 2 880,40 | 127 336 723,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по Петрозаводскому городскому округу | 16 886,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 886,79 | 16 886,79 | 746 531 212,32 | 0,00 | 0,00 | 16 886,79 | 746 531 212,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по Деревянскому сельскому поселению (Прионежский муниципальный район) | 96,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,70 | 96,70 | 4 274 913,60 | 0,00 | 0,00 | 96,70 | 4 274 913,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Итого по Ладвинскому сельскому поселению (Прионежский муниципальный район) | 1 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 752,00 | 1 752,00 | 77 452 416,00 | 0,00 | 0,00 | 1 752,00 | 77 452 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Итого по Рыборецкому вепсскому сельскому поселению (Прионежский муниципальный район) | 270,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,20 | 270,20 | 11 945 001,60 | 0,00 | 0,00 | 270,20 | 11 945 001,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Итого по Шуйскому сельскому поселению (Прионежский муниципальный район) | 2 021,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 021,80 | 2 021,80 | 89 379 734,40 | 0,00 | 0,00 | 2 021,80 | 89 379 734,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Итого по Суоярвскому городскому поселению (Суоярвский муниципальный район) | 8 603,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 603,40 | 8 603,40 | 380 339 107,20 | 0,00 | 0,00 | 8 603,40 | 380 339 107,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2023 года | 44 092,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 092,74 | 44 092,74 | 1 949 251 850 | 0,00 | 0,00 | 43 725,04 | 1 932 996 568 | 0,00 | 0,00 | 367,70 | 16 255 281,60 |
| 1. | Итого по Беломорскому городскому поселению (Беломорский муниципальный район) | 6 937,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 937,91 | 6 937,91 | 306 711 125,28 | 0,00 | 0,00 | 6 937,91 | 306 711 125,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по Кемскому городскому поселению (Кемский муниципальный район) | 1 239,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 239,60 | 1 239,60 | 54 800 236,80 | 0,00 | 0,00 | 1 239,60 | 54 800 236,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Великогубскому сельскому поселению (Медвежьегорский муниципальный район) | 497,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,30 | 497,30 | 21 984 638,40 | 0,00 | 0,00 | 497,30 | 21 984 638,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по Медвежьегорскому городскому поселению (Медвежьегорский муниципальный район) | 3 215,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 215,72 | 3 215,72 | 142 160 549,76 | 0,00 | 0,00 | 3 215,72 | 142 160 549,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по Чебинскому сельскому поселению (Медвежьегорский муниципальный район) | 812,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812,10 | 812,10 | 35 901 316,80 | 0,00 | 0,00 | 812,10 | 35 901 316,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по Челмужскому сельскому поселению (Медвежьегорский муниципальный район) | 155,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,80 | 155,80 | 6 887 606,40 | 0,00 | 0,00 | 155,80 | 6 887 606,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Итого по Воломскому сельскому поселению (Муезерский муниципальный район) | 367,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,70 | 367,70 | 16 255 281,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,70 | 16 255 281,60 |
| 8. | Итого по Муезерскому городскому поселению (Муезерский муниципальный район) | 881,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881,20 | 881,20 | 38 956 089,60 | 0,00 | 0,00 | 881,20 | 38 956 089,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Итого по Петрозаводскому городскому округу | 4 490,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 490,80 | 4 490,80 | 198 529 286,40 | 0,00 | 0,00 | 4 490,80 | 198 529 286,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Итого по Ляскельскому сельскому поселению (Питкярантский муниципальный район) | 313,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,80 | 313,80 | 13 872 470,40 | 0,00 | 0,00 | 313,80 | 13 872 470,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Итого по Питкярантскому городскому поселению (Питкярантский муниципальный район) | 1 985,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 985,16 | 1 985,16 | 87 759 953,28 | 0,00 | 0,00 | 1 985,16 | 87 759 953,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Итого по Шальскому сельскому поселению (Пудожский муниципальный район) | 4 277,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 277,62 | 4 277,62 | 189 105 024,96 | 0,00 | 0,00 | 4 277,62 | 189 105 024,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Итого по Сортавальскому городскому поселению (Сортавальский муниципальный район) | 7 707,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 707,70 | 7 707,70 | 340 742 001,60 | 0,00 | 0,00 | 7 707,70 | 340 742 001,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Итого по Хаапалампинскому сельскому поселению (Сортавальский муниципальный район) | 1 523,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 523,70 | 1 523,70 | 67 359 729,60 | 0,00 | 0,00 | 1 523,70 | 67 359 729,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Итого по Хелюльскому городскому поселению (Сортавальский муниципальный район) | 1 303,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 303,72 | 1 303,72 | 57 634 853,76 | 0,00 | 0,00 | 1 303,72 | 57 634 853,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Итого по Суоярвскому городскому поселению (Суоярвский муниципальный район) | 8 382,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 382,91 | 8 382,91 | 370 591 685,28 | 0,00 | 0,00 | 8 382,91 | 370 591 685,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2024 года | 35 476,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 476,77 | 35 476,77 | 1 568 357 048 | 0,00 | 0,00 | 35 281,87 | 1 559 740 909 | 0,00 | 0,00 | 194,90 | 8 616 139,20 |
| 1. | Итого по Беломорскому городскому поселению (Беломорский муниципальный район) | 4 703,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 703,80 | 4 703,80 | 207 945 590,40 | 0,00 | 0,00 | 4 703,80 | 207 945 590,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по Летнереченскому сельскому поселению (Беломорский муниципальный район) | 94,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,80 | 94,80 | 4 190 918,40 | 0,00 | 0,00 | 94,80 | 4 190 918,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Сосновецкому сельскому поселению (Беломорский муниципальный район) | 1 244,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 244,66 | 1 244,66 | 55 023 929,28 | 0,00 | 0,00 | 1 244,66 | 55 023 929,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по Сумпосадскому сельскому поселению (Беломорский муниципальный район) | 1 877,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 877,23 | 1 877,23 | 82 988 583,84 | 0,00 | 0,00 | 1 877,23 | 82 988 583,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по Кемскому городскому поселению (Кемский муниципальный район) | 2 297,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 297,50 | 2 297,50 | 101 567 880,00 | 0,00 | 0,00 | 2 297,50 | 101 567 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по Кривопорожскому сельскому поселению (Кемский муниципальный район) | 53,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,70 | 53,70 | 2 373 969,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,70 | 2 373 969,60 |
| 7. | Итого по Рабочеостровскому сельскому поселению (Кемский муниципальный район) | 605,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605,90 | 605,90 | 26 785 627,20 | 0,00 | 0,00 | 605,90 | 26 785 627,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Итого по Лоухскому городскому поселению (Лоухский муниципальный район) | 1 923,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 923,80 | 1 923,80 | 85 047 350,40 | 0,00 | 0,00 | 1 923,80 | 85 047 350,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Итого по Муезерскому городскому поселению (Муезерский муниципальный район) | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 28,00 | 1 237 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 1 237 824,00 |
| 10. | Итого по Петрозаводскому городскому округу | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 22 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 22 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Итого по Святозерскому сельскому поселению (Пряжинский муниципальный район) | 113,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,20 | 113,20 | 5 004 345,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,20 | 5 004 345,60 |
| 12. | Итого по Авдеевскому сельскому поселению (Пудожский муниципальный район) | 1 819,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 819,30 | 1 819,30 | 80 427 614,40 | 0,00 | 0,00 | 1 819,30 | 80 427 614,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Итого по Кубовскому сельскому поселению (Пудожский муниципальный район) | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,00 | 109,00 | 4 818 672,00 | 0,00 | 0,00 | 109,00 | 4 818 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Итого по Пудожскому городскому поселению (Пудожский муниципальный район) | 1 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 577,00 | 1 577,00 | 69 716 016,00 | 0,00 | 0,00 | 1 577,00 | 69 716 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Итого по Лоймольскому сельскому поселению (Суоярвский муниципальный район) | 550,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,20 | 550,20 | 24 323 241,60 | 0,00 | 0,00 | 550,20 | 24 323 241,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Итого по Найстенъярвскому сельскому поселению (Суоярвский муниципальный район) | 1 708,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 708,15 | 1 708,15 | 75 513 895,20 | 0,00 | 0,00 | 1 708,15 | 75 513 895,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Итого по Суоярвскому городскому поселению (Суоярвский муниципальный район) | 16 270,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 270,53 | 16 270,53 | 719 287 590,24 | 0,00 | 0,00 | 16 270,53 | 719 287 590,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Приложение 3

к Программе

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства РК от 16.03.2020 N 88-П)

| N п/п | Муниципальное образование | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источники финансирования Программы |  |  |  | Справочно: расчетная сумма экономии бюджетных средств |  |  | Справочно: возмещение части стоимости жилых помещений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Республики Карелия | за счет средств местного бюджета |  | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд |  | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестора по договору о развитии застроенной территории) |
|  |  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по Программе, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе | 9 169 | 4 033 | 1 825 | 2 208 | 160 413,80 | 71 925,30 | 88 488,50 | 7 014 272 107 | 6 944 114 652 | 70 157 455,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 1 138 | 464 | 171 | 293 | 18 510,93 | 6 731,32 | 11 779,61 | 741 029 730,35 | 733 604 700,00 | 7 425 030,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по Беломорскому городскому поселению (Беломорский муниципальный район) | 214 | 105 | 28 | 77 | 4 422,05 | 1 269,87 | 3 152,18 | 177 523 197,25 | 175 747 965,24 | 1 775 232,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по Кемскому городскому поселению (Кемский муниципальный район) | 91 | 47 | 27 | 20 | 1 788,80 | 992,00 | 796,80 | 71 811 376,00 | 71 093 262,24 | 718 113,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Кондопожскому городскому поселению (Кондопожский муниципальный район) | 205 | 57 | 36 | 21 | 2 214,85 | 1 435,77 | 779,08 | 86 823 598,75 | 85 955 362,76 | 868 235,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по Лахденпохскому городскому поселению (Лахденпохский муниципальный район) | 34 | 19 | 1 | 18 | 642,40 | 29,60 | 612,80 | 25 789 148,00 | 25 531 256,52 | 257 891,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по Видлицкому сельскому поселению (Олонецкий муниципальный район) | 46 | 10 | 1 | 9 | 402,10 | 37,40 | 364,70 | 16 142 304,50 | 15 980 881,45 | 161 423,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по Ильинскому сельскому поселению (Олонецкий муниципальный район) | 50 | 17 | 2 | 15 | 707,70 | 85,80 | 621,90 | 28 410 616,50 | 28 126 510,33 | 284 106,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Итого по Коткозерскому сельскому поселению (Олонецкий муниципальный район) | 18 | 8 | 0 | 8 | 276,60 | 0,00 | 276,60 | 11 104 107,00 | 10 993 065,93 | 111 041,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Итого по Куйтежскому сельскому поселению (Олонецкий муниципальный район) | 4 | 2 | 0 | 2 | 78,30 | 0,00 | 78,30 | 3 143 353,50 | 3 111 919,90 | 31 433,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Итого по Михайловскому сельскому поселению (Олонецкий муниципальный район) | 22 | 12 | 0 | 12 | 498,10 | 0,00 | 498,10 | 19 996 224,50 | 19 796 262,25 | 199 962,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Итого по Олонецкому городскому поселению (Олонецкий муниципальный район) | 32 | 28 | 9 | 19 | 787,10 | 310,40 | 476,70 | 31 598 129,50 | 31 282 148,20 | 315 981,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Итого по Туксинскому сельскому поселению (Олонецкий муниципальный район) | 20 | 8 | 0 | 8 | 387,40 | 0,00 | 387,40 | 15 552 173,00 | 15 396 651,27 | 155 521,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Итого по Петрозаводскому городскому округу | 386 | 140 | 60 | 80 | 5 887,33 | 2 323,58 | 3 563,75 | 236 346 862,85 | 233 968 661,41 | 2 378 201,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Итого по Ведлозерскому сельскому поселению (Пряжинский муниципальный район) | 8 | 4 | 2 | 2 | 201,40 | 104,90 | 96,50 | 8 085 203,00 | 8 004 350,90 | 80 852,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Итого по Пряжинскому городскому поселению (Пряжинский муниципальный район) | 8 | 7 | 5 | 2 | 216,80 | 142,00 | 74,80 | 8 703 436,00 | 8 616 401,60 | 87 034,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2020 года | 681 | 264 | 66 | 198 | 11 009,80 | 2 709,15 | 8 300,65 | 486 721 388,40 | 481 854 173,99 | 4 867 214,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по Беломорскому городскому поселению (Беломорский муниципальный район) | 10 | 6 | 3 | 3 | 250,00 | 125,00 | 125,00 | 11 052 000,00 | 10 941 480,00 | 110 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по Сумпосадскому сельскому поселению (Беломорский муниципальный район) | 10 | 6 | 0 | 6 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 11 052 000,00 | 10 941 480,00 | 110 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Кондопожскому городскому поселению (Кондопожский муниципальный район) | 266 | 80 | 12 | 68 | 3 232,35 | 339,05 | 2 893,30 | 142 895 728,80 | 141 466 771,52 | 1 428 957,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по Лахденпохскому городскому поселению (Лахденпохский муниципальный район) | 125 | 48 | 19 | 29 | 2 072,70 | 894,40 | 1 178,30 | 91 629 921,60 | 90 713 622,38 | 916 299,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по Великогубскому сельскому поселению (Медвежьегорский муниципальный район) | 10 | 6 | 0 | 6 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 11 052 000,00 | 10 941 480,00 | 110 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по Медвежьегорскому городскому поселению (Медвежьегорский муниципальный район) | 18 | 10 | 5 | 5 | 300,80 | 195,40 | 105,40 | 13 297 916,40 | 13 164 936,70 | 132 979,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Итого по Чебинскому сельскому поселению (Медвежьегорский муниципальный район) | 12 | 4 | 0 | 4 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 6 631 200,00 | 6 564 888,00 | 66 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Итого по Муезерскому городскому поселению (Муезерский муниципальный район) | 14 | 7 | 0 | 7 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 13 262 400,00 | 13 129 776,00 | 132 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Итого по Петрозаводскому городскому округу | 15 | 7 | 3 | 4 | 300,00 | 130,00 | 170,00 | 13 262 400,00 | 13 129 776,00 | 132 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Итого по Питкярантскому городскому поселению (Питкярантский муниципальный район) | 84 | 32 | 12 | 20 | 1 357,64 | 504,00 | 853,64 | 60 018 549,12 | 59 418 363,63 | 600 185,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Итого по Ладвинскому сельскому поселению (Прионежский муниципальный район) | 13 | 6 | 3 | 3 | 250,00 | 125,00 | 125,00 | 11 052 000,00 | 10 941 480,00 | 110 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Итого по Шуйскому сельскому поселению (Прионежский муниципальный район) | 13 | 6 | 3 | 3 | 250,00 | 125,00 | 125,00 | 11 052 000,00 | 10 941 480,00 | 110 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Итого по Шальскому сельскому поселению (Пудожский муниципальный район) | 15 | 7 | 0 | 7 | 290,80 | 0,00 | 290,80 | 12 855 686,40 | 12 727 129,54 | 128 556,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Итого по Сегежскому городскому поселению (Сегежский муниципальный район) | 50 | 27 | 3 | 24 | 1 255,51 | 146,30 | 1 109,21 | 55 503 586,08 | 54 948 550,22 | 555 035,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Итого по Найстенъярвскому сельскому поселению (Суоярвский муниципальный район) | 14 | 6 | 0 | 6 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 11 052 000,00 | 10 941 480,00 | 110 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Итого по Суоярвскому городскому поселению (Суоярвский муниципальный район) | 12 | 6 | 3 | 3 | 250,00 | 125,00 | 125,00 | 11 052 000,00 | 10 941 480,00 | 110 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2021 года | 616 | 281 | 118 | 163 | 11 009,80 | 4 519,40 | 6 490,40 | 486 721 388,40 | 481 854 173,99 | 4 867 214,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по Беломорскому городскому поселению (Беломорский муниципальный район) | 18 | 5 | 0 | 5 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 8 841 600,00 | 8 753 184,00 | 88 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по Калевальскому городскому поселению (Калевальский муниципальный район) | 10 | 5 | 0 | 5 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 8 841 600,00 | 8 753 184,00 | 88 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Кемскому городскому поселению (Кемский муниципальный район) | 13 | 5 | 0 | 5 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 8 841 600,00 | 8 753 184,00 | 88 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по Лоухскому городскому поселению (Лоухский муниципальный район) | 37 | 17 | 12 | 5 | 621,50 | 381,70 | 239,80 | 27 475 272,00 | 27 200 519,28 | 274 752,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по Медвежьегорскому городскому поселению (Медвежьегорский муниципальный район) | 75 | 37 | 16 | 21 | 1 250,00 | 517,00 | 733,00 | 55 260 000,00 | 54 707 400,00 | 552 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по Пиндушскому городскому поселению (Медвежьегорский муниципальный район) | 64 | 35 | 4 | 31 | 1 250,00 | 144,00 | 1 106,00 | 55 260 000,00 | 54 707 400,00 | 552 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Итого по Ильинскому сельскому поселению (Олонецкий муниципальный район) | 21 | 10 | 9 | 1 | 433,60 | 371,80 | 61,80 | 19 168 588,80 | 18 976 902,91 | 191 685,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Итого по Петрозаводскому городскому округу | 63 | 31 | 15 | 16 | 1 320,10 | 660,00 | 660,10 | 58 358 980,80 | 57 775 390,99 | 583 589,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Итого по Ладвинскому сельскому поселению (Прионежский муниципальный район) | 5 | 2 | 1 | 1 | 100,00 | 56,00 | 44,00 | 4 420 800,00 | 4 376 592,00 | 44 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Итого по Шуйскому сельскому поселению (Прионежский муниципальный район) | 10 | 4 | 3 | 1 | 150,00 | 105,00 | 45,00 | 6 631 200,00 | 6 564 888,00 | 66 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Итого по Авдеевскому сельскому поселению (Пудожский муниципальный район) | 16 | 6 | 0 | 6 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 13 262 400,00 | 13 129 776,00 | 132 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Итого по Шальскому сельскому поселению (Пудожский муниципальный район) | 5 | 2 | 1 | 1 | 100,00 | 35,00 | 65,00 | 4 420 800,00 | 4 376 592,00 | 44 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Итого по Сортавальскому городскому поселению (Сортавальский муниципальный район) | 13 | 5 | 0 | 5 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 8 841 600,00 | 8 753 184,00 | 88 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Итого по Хелюльскому городскому поселению (Сортавальский муниципальный район) | 17 | 7 | 0 | 7 | 247,03 | 0,00 | 247,03 | 10 920 702,24 | 10 811 495,22 | 109 207,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Итого по Вешкельскому сельскому поселению (Суоярвский муниципальный район) | 17 | 6 | 1 | 5 | 198,90 | 22,40 | 176,50 | 8 792 971,20 | 8 705 041,49 | 87 929,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Итого по Лоймольскому сельскому поселению (Суоярвский муниципальный район) | 9 | 4 | 0 | 4 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 8 841 600,00 | 8 753 184,00 | 88 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Итого по Найстенъярвскому сельскому поселению (Суоярвский муниципальный район) | 8 | 4 | 0 | 4 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 8 841 600,00 | 8 753 184,00 | 88 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Итого по Суоярвскому городскому поселению (Суоярвский муниципальный район) | 215 | 96 | 56 | 40 | 3 838,67 | 2 226,50 | 1 612,17 | 169 700 073,36 | 168 003 072,10 | 1 697 001,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2022 года | 2 351 | 1 008 | 493 | 515 | 40 313,76 | 19 135,66 | 21 178,10 | 1 782 190 702 | 1 764 368 795 | 17 821 907,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по Беломорскому городскому поселению (Беломорский муниципальный район) | 333 | 158 | 42 | 116 | 6 775,56 | 1 798,40 | 4 977,16 | 299 533 956,48 | 296 538 616,92 | 2 995 339,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по Боровскому сельскому поселению (Калевальский муниципальный район) | 6 | 6 | 0 | 6 | 239,10 | 0,00 | 239,10 | 10 570 132,80 | 10 464 431,47 | 105 701,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Калевальскому городскому поселению (Калевальский муниципальный район) | 40 | 24 | 6 | 18 | 787,81 | 171,20 | 616,61 | 34 827 504,48 | 34 479 229,44 | 348 275,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по Пиндушскому городскому поселению (Медвежьегорский муниципальный район) | 146 | 81 | 9 | 72 | 2 880,40 | 331,60 | 2 548,80 | 127 336 723,20 | 126 063 355,97 | 1 273 367,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по Петрозаводскому городскому округу | 1 076 | 402 | 255 | 147 | 16 886,79 | 9 865,66 | 7 021,13 | 746 531 212,32 | 739 065 900,20 | 7 465 312,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по Деревянскому сельскому поселению (Прионежский муниципальный район) | 5 | 4 | 3 | 1 | 96,70 | 52,50 | 44,20 | 4 274 913,60 | 4 232 164,46 | 42 749,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Итого по Ладвинскому сельскому поселению (Прионежский муниципальный район) | 102 | 42 | 24 | 18 | 1 752,00 | 993,80 | 758,20 | 77 452 416,00 | 76 677 891,84 | 774 524,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Итого по Рыборецкому вепсскому сельскому поселению (Прионежский муниципальный район) | 17 | 8 | 3 | 5 | 270,20 | 104,40 | 165,80 | 11 945 001,60 | 11 825 551,58 | 119 450,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Итого по Шуйскому сельскому поселению (Прионежский муниципальный район) | 149 | 53 | 39 | 14 | 2 021,80 | 1 466,90 | 554,90 | 89 379 734,40 | 88 485 937,06 | 893 797,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Итого по Суоярвскому городскому поселению (Суоярвский муниципальный район) | 477 | 230 | 112 | 118 | 8 603,40 | 4 351,20 | 4 252,20 | 380 339 107,20 | 376 535 716,13 | 3 803 391,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2023 года | 2 582 | 1 151 | 573 | 578 | 44 092,74 | 22 116,09 | 21 976,65 | 1 782 190 702 | 1 929 759 331 | 19 492 518,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по Беломорскому городскому поселению (Беломорский муниципальный район) | 349 | 167 | 61 | 106 | 6 937,91 | 2 553,75 | 4 384,16 | 306 711 125,28 | 303 644 014,03 | 3 067 111,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по Кемскому городскому поселению (Кемский муниципальный район) | 74 | 38 | 18 | 20 | 1 239,60 | 635,90 | 603,70 | 54 800 236,80 | 54 252 234,43 | 548 002,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Великогубскому сельскому поселению (Медвежьегорский муниципальный район) | 13 | 13 | 4 | 9 | 497,30 | 156,00 | 341,30 | 21 984 638,40 | 21 764 792,02 | 219 846,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по Медвежьегорскому городскому поселению (Медвежьегорский муниципальный район) | 195 | 95 | 40 | 55 | 3 215,72 | 1 258,71 | 1 957,01 | 142 160 549,76 | 140 738 944,26 | 1 421 605,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по Чебинскому сельскому поселению (Медвежьегорский муниципальный район) | 38 | 19 | 1 | 18 | 812,10 | 43,90 | 768,20 | 35 901 316,80 | 35 542 303,63 | 359 013,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по Челмужскому сельскому поселению (Медвежьегорский муниципальный район) | 2 | 2 | 0 | 2 | 155,80 | 0,00 | 155,80 | 6 887 606,40 | 6 818 730,34 | 68 876,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Итого по Воломскому сельскому поселению (Муезерский муниципальный район) | 15 | 8 | 0 | 8 | 367,70 | 0,00 | 367,70 | 16 255 281,60 | 16 092 728,78 | 162 552,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Итого по Муезерскому городскому поселению (Муезерский муниципальный район) | 38 | 20 | 10 | 10 | 881,20 | 435,30 | 445,90 | 38 956 089,60 | 38 566 528,70 | 389 560,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Итого по Петрозаводскому городскому округу | 377 | 145 | 92 | 53 | 4 490,80 | 3 333,00 | 1 157,80 | 198 529 286,40 | 196 543 993,54 | 1 985 292,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Итого по Ляскельскому сельскому поселению (Питкярантский муниципальный район) | 11 | 7 | 1 | 6 | 313,80 | 47,80 | 266,00 | 13 872 470,40 | 13 733 745,70 | 138 724,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Итого по Питкярантскому городскому поселению (Питкярантский муниципальный район) | 129 | 41 | 18 | 23 | 1 985,16 | 906,00 | 1 079,16 | 87 759 953,28 | 86 882 353,75 | 877 599,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Итого по Шальскому сельскому поселению (Пудожский муниципальный район) | 202 | 110 | 41 | 69 | 4 277,62 | 1 604,03 | 2 673,59 | 189 105 024,96 | 187 213 974,71 | 1 891 050,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Итого по Сортавальскому городскому поселению (Сортавальский муниципальный район) | 510 | 200 | 126 | 74 | 7 707,70 | 4 816,40 | 2 891,30 | 340 742 001,60 | 337 334 581,58 | 3 407 420,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Итого по Хаапалампинскому сельскому поселению (Сортавальский муниципальный район) | 70 | 38 | 19 | 19 | 1 523,70 | 757,50 | 766,20 | 67 359 729,60 | 66 686 132,30 | 673 597,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Итого по Хелюльскому городскому поселению (Сортавальский муниципальный район) | 77 | 35 | 12 | 23 | 1 303,72 | 436,70 | 867,02 | 57 634 853,76 | 57 058 505,22 | 576 348,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Итого по Суоярвскому городскому поселению (Суоярвский муниципальный район) | 482 | 213 | 130 | 83 | 8 382,91 | 5 131,10 | 3 251,81 | 370 591 685,28 | 366 885 768,43 | 3 705 916,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2024 года | 1 801 | 865 | 404 | 461 | 35 476,77 | 16 713,68 | 18 763,09 | 1 568 357 048 | 1 552 673 478 | 15 683 570,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по Беломорскому городскому поселению (Беломорский муниципальный район) | 255 | 107 | 52 | 55 | 4 703,80 | 2 381,58 | 2 322,22 | 207 945 590,40 | 205 866 134,50 | 2 079 455,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по Летнереченскому сельскому поселению (Беломорский муниципальный район) | 2 | 3 | 0 | 3 | 94,80 | 0,00 | 94,80 | 4 190 918,40 | 4 149 009,22 | 41 909,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Сосновецкому сельскому поселению (Беломорский муниципальный район) | 33 | 31 | 1 | 30 | 1 244,66 | 51,20 | 1 193,46 | 55 023 929,28 | 54 473 689,99 | 550 239,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по Сумпосадскому сельскому поселению (Беломорский муниципальный район) | 78 | 41 | 11 | 30 | 1 877,23 | 605,80 | 1 271,43 | 82 988 583,84 | 82 158 698,00 | 829 885,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по Кемскому городскому поселению (Кемский муниципальный район) | 127 | 67 | 42 | 25 | 2 297,50 | 1 496,20 | 801,30 | 101 567 880,00 | 100 552 201,20 | 1 015 678,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по Кривопорожскому сельскому поселению (Кемский муниципальный район) | 3 | 1 | 0 | 1 | 53,70 | 0,00 | 53,70 | 2 373 969,60 | 2 350 229,90 | 23 739,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Итого по Рабочеостровскому сельскому поселению (Кемский муниципальный район) | 32 | 16 | 8 | 8 | 605,90 | 311,90 | 294,00 | 26 785 627,20 | 26 517 770,93 | 267 856,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Итого по Лоухскому городскому поселению (Лоухский муниципальный район) | 103 | 53 | 30 | 23 | 1 923,80 | 1 241,40 | 682,40 | 85 047 350,40 | 84 196 876,90 | 850 473,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Итого по Муезерскому городскому поселению (Муезерский муниципальный район) | 2 | 1 | 1 | 0 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 1 237 824,00 | 1 225 445,76 | 12 378,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Итого по Петрозаводскому городскому округу | 25 | 12 | 6 | 6 | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 22 104 000,00 | 21 882 960,00 | 221 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Итого по Святозерскому сельскому поселению (Пряжинский муниципальный район) | 3 | 2 | 1 | 1 | 113,20 | 57,10 | 56,10 | 5 004 345,60 | 4 954 302,14 | 50 043,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Итого по Авдеевскому сельскому поселению (Пудожский муниципальный район) | 98 | 40 | 1 | 39 | 1 819,30 | 45,40 | 1 773,90 | 80 427 614,40 | 79 623 338,26 | 804 276,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Итого по Кубовскому сельскому поселению (Пудожский муниципальный район) | 2 | 2 | 0 | 2 | 109,00 | 0,00 | 109,00 | 4 818 672,00 | 4 770 485,28 | 48 186,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Итого по Пудожскому городскому поселению (Пудожский муниципальный район) | 40 | 40 | 8 | 32 | 1 577,00 | 360,50 | 1 216,50 | 69 716 016,00 | 69 018 855,84 | 697 160,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Итого по Лоймольскому сельскому поселению (Суоярвский муниципальный район) | 26 | 14 | 0 | 14 | 550,20 | 0,00 | 550,20 | 24 323 241,60 | 24 080 009,18 | 243 232,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Итого по Найстенъярвскому сельскому поселению (Суоярвский муниципальный район) | 70 | 40 | 1 | 39 | 1 708,15 | 56,80 | 1 651,35 | 75 513 895,20 | 74 758 756,25 | 755 138,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Итого по Суоярвскому городскому поселению (Суоярвский муниципальный район) | 902 | 395 | 242 | 153 | 16 270,53 | 9 827,80 | 6 442,73 | 719 287 590,24 | 712 094 714,34 | 7 192 875,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Приложение 4

к Программе

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,

ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства РК от 16.03.2020 N 88-П)

| N п/п | Муниципальное образование | Расселяемая площадь |  |  |  |  |  |  |  | Количество переселяемых жителей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе | 2 630,00 | 18 780,00 | 18 780,00 | 340,53 | 40 313,76 | 44 092,74 | 35 476,77 | 160 413,80 | 150 | 1 134 | 1 133 | 18 | 2 351 | 2 582 | 1 801 | 9 169 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 2 630,00 | 15 880,93 | x | x | x | x | x | 18 510,93 | 150 | 988 | x | x | x | x | x | 1 138 |
| 1. | Итого по Беломорскому городскому поселению (Беломорский муниципальный район) | 0,00 | 4 422,05 | x | x | x | x | x | 4 422,05 | 0 | 214 | x | x | x | x | x | 214 |
| 2. | Итого по Кемскому городскому поселению (Кемский муниципальный район) | 0,00 | 1 788,80 | x | x | x | x | x | 1 788,80 | 0 | 91 | x | x | x | x | x | 91 |
| 3. | Итого по Кондопожскому городскому поселению (Кондопожский муниципальный район) | 0,00 | 2 214,85 | x | x | x | x | x | 2 214,85 | 0 | 205 | x | x | x | x | x | 205 |
| 4. | Итого по Лахденпохскому городскому поселению (Лахденпохский муниципальный район) | 642,40 | 0,00 | x | x | x | x | x | 642,40 | 34 | 0 | x | x | x | x | x | 34 |
| 5. | Итого по Видлицкому сельскому поселению (Олонецкий муниципальный район) | 0,00 | 402,10 | x | x | x | x | x | 402,10 | 0 | 46 | x | x | x | x | x | 46 |
| 6. | Итого по Ильинскому сельскому поселению (Олонецкий муниципальный район) | 0,00 | 707,70 | x | x | x | x | x | 707,70 | 0 | 50 | x | x | x | x | x | 50 |
| 7. | Итого по Коткозерскому сельскому поселению (Олонецкий муниципальный район) | 0,00 | 276,60 | x | x | x | x | x | 276,60 | 0 | 18 | x | x | x | x | x | 18 |
| 8. | Итого по Куйтежскому сельскому поселению (Олонецкий муниципальный район) | 0,00 | 78,30 | x | x | x | x | x | 78,30 | 0 | 4 | x | x | x | x | x | 4 |
| 9. | Итого по Михайловскому сельскому поселению (Олонецкий муниципальный район) | 0,00 | 498,10 | x | x | x | x | x | 498,10 | 0 | 22 | x | x | x | x | x | 22 |
| 10. | Итого по Олонецкому городскому поселению (Олонецкий муниципальный район) | 0,00 | 787,10 | x | x | x | x | x | 787,10 | 0 | 32 | x | x | x | x | x | 32 |
| 11. | Итого по Туксинскому сельскому поселению (Олонецкий муниципальный район) | 0,00 | 387,40 | x | x | x | x | x | 387,40 | 0 | 20 | x | x | x | x | x | 20 |
| 12. | Итого по Петрозаводскому городскому округу | 1 569,40 | 4 317,93 | x | x | x | x | x | 5 887,33 | 100 | 286 | x | x | x | x | x | 386 |
| 13. | Итого по Ведлозерскому сельскому поселению (Пряжинский муниципальный район) | 201,40 | 0,00 | x | x | x | x | x | 201,40 | 8 | 0 | x | x | x | x | x | 8 |
| 14. | Итого по Пряжинскому городскому поселению (Пряжинский муниципальный район) | 216,80 | 0,00 | x | x | x | x | x | 216,80 | 8 | 0 | x | x | x | x | x | 8 |
|  | Всего по этапу 2020 года | x | 2 899,07 | 8 110,73 | x | x | x | x | 11 009,80 | x | 146 | 535 | x | x | x | x | 681 |
| 1. | Итого по Беломорскому городскому поселению (Беломорский муниципальный район) | x | 250,00 | 0,00 | x | x | x | x | 250,00 | x | 10 | 0 | x | x | x | x | 10 |
| 2. | Итого по Сумпосадскому сельскому поселению (Беломорский муниципальный район) | x | 250,00 | 0,00 | x | x | x | x | 250,00 | x | 10 | 0 | x | x | x | x | 10 |
| 3. | Итого по Кондопожскому городскому поселению (Кондопожский муниципальный район) | x | 0,00 | 3 232,35 | x | x | x | x | 3 232,35 | x | 0 | 266 | x | x | x | x | 266 |
| 4. | Итого по Лахденпохскому городскому поселению (Лахденпохский муниципальный район) | x | 0,00 | 2 072,70 | x | x | x | x | 2 072,70 | x | 0 | 125 | x | x | x | x | 125 |
| 5. | Итого по Великогубскому сельскому поселению (Медвежьегорский муниципальный район) | x | 250,00 | 0,00 | x | x | x | x | 250,00 | x | 10 | 0 | x | x | x | x | 10 |
| 6. | Итого по Медвежьегорскому городскому поселению (Медвежьегорский муниципальный район) | x | 300,80 | 0,00 | x | x | x | x | 300,80 | x | 18 | 0 | x | x | x | x | 18 |
| 7. | Итого по Чебинскому сельскому поселению (Медвежьегорский муниципальный район) | x | 150,00 | 0,00 | x | x | x | x | 150,00 | x | 12 | 0 | x | x | x | x | 12 |
| 8. | Итого по Муезерскому городскому поселению (Муезерский муниципальный район) | x | 300,00 | 0,00 | x | x | x | x | 300,00 | x | 14 | 0 | x | x | x | x | 14 |
| 9. | Итого по Петрозаводскому городскому округу | x | 107,47 | 192,53 | x | x | x | x | 300,00 | x | 5 | 10 | x | x | x | x | 15 |
| 10. | Итого по Питкярантскому городскому поселению (Питкярантский муниципальный район) | x | 0,00 | 1 357,64 | x | x | x | x | 1 357,64 | x | 0 | 84 | x | x | x | x | 84 |
| 11. | Итого по Ладвинскому сельскому поселению (Прионежский муниципальный район) | x | 250,00 | 0,00 | x | x | x | x | 250,00 | x | 13 | 0 | x | x | x | x | 13 |
| 12. | Итого по Шуйскому сельскому поселению (Прионежский муниципальный район) | x | 250,00 | 0,00 | x | x | x | x | 250,00 | x | 13 | 0 | x | x | x | x | 13 |
| 13. | Итого по Шальскому сельскому поселению (Пудожский муниципальный район) | x | 290,80 | 0,00 | x | x | x | x | 290,80 | x | 15 | 0 | x | x | x | x | 15 |
| 14. | Итого по Сегежскому городскому поселению (Сегежский муниципальный район) | x | 0,00 | 1 255,51 | x | x | x | x | 1 255,51 | x | 0 | 50 | x | x | x | x | 50 |
| 15. | Итого по Найстенъярвскому сельскому поселению (Суоярвский муниципальный район) | x | 250,00 | 0,00 | x | x | x | x | 250,00 | x | 14 | 0 | x | x | x | x | 14 |
| 16. | Итого по Суоярвскому городскому поселению (Суоярвский муниципальный район) | x | 250,00 | 0,00 | x | x | x | x | 250,00 | x | 12 | 0 | x | x | x | x | 12 |
|  | Всего по этапу 2021 года | x | x | 10 669,27 | 340,53 | x | x | x | 11 009,80 | x | x | 598 | 18 | x | x | x | 616 |
| 1. | Итого по Беломорскому городскому поселению (Беломорский муниципальный район) | x | x | 200,00 | 0,00 | x | x | x | 200,00 | x | x | 18 | 0 | x | x | x | 18 |
| 2. | Итого по Калевальскому городскому поселению (Калевальский муниципальный район) | x | x | 200,00 | 0,00 | x | x | x | 200,00 | x | x | 10 | 0 | x | x | x | 10 |
| 3. | Итого по Кемскому городскому поселению (Кемский муниципальный район) | x | x | 200,00 | 0,00 | x | x | x | 200,00 | x | x | 13 | 0 | x | x | x | 13 |
| 4. | Итого по Лоухскому городскому поселению (Лоухский муниципальный район) | x | x | 621,50 | 0,00 | x | x | x | 621,50 | x | x | 37 | 0 | x | x | x | 37 |
| 5. | Итого по Медвежьегорскому городскому поселению (Медвежьегорский муниципальный район) | x | x | 1 250,00 | 0,00 | x | x | x | 1 250,00 | x | x | 75 | 0 | x | x | x | 75 |
| 6. | Итого по Пиндушскому городскому поселению (Медвежьегорский муниципальный район) | x | x | 1 250,00 | 0,00 | x | x | x | 1 250,00 | x | x | 64 | 0 | x | x | x | 64 |
| 7. | Итого по Ильинскому сельскому поселению (Олонецкий муниципальный район) | x | x | 433,60 | 0,00 | x | x | x | 433,60 | x | x | 21 | 0 | x | x | x | 21 |
| 8. | Итого по Петрозаводскому городскому округу | x | x | 1 320,10 | 0,00 | x | x | x | 1 320,10 | x | x | 63 | 0 | x | x | x | 63 |
| 9. | Итого по Ладвинскому сельскому поселению (Прионежский муниципальный район) | x | x | 100,00 | 0,00 | x | x | x | 100,00 | x | x | 5 | 0 | x | x | x | 5 |
| 10. | Итого по Шуйскому сельскому поселению (Прионежский муниципальный район) | x | x | 150,00 | 0,00 | x | x | x | 150,00 | x | x | 10 | 0 | x | x | x | 10 |
| 11. | Итого по Авдеевскому сельскому поселению (Пудожский муниципальный район) | x | x | 300,00 | 0,00 | x | x | x | 300,00 | x | x | 16 | 0 | x | x | x | 16 |
| 12. | Итого по Шальскому сельскому поселению (Пудожский муниципальный район) | x | x | 100,00 | 0,00 | x | x | x | 100,00 | x | x | 5 | 0 | x | x | x | 5 |
| 13. | Итого по Сортавальскому городскому поселению (Сортавальский муниципальный район) | x | x | 200,00 | 0,00 | x | x | x | 200,00 | x | x | 13 | 0 | x | x | x | 13 |
| 14. | Итого по Хелюльскому городскому поселению (Сортавальский муниципальный район) | x | x | 247,03 | 0,00 | x | x | x | 247,03 | x | x | 17 | 0 | x | x | x | 17 |
| 15. | Итого по Вешкельскому сельскому поселению (Суоярвский муниципальный район) | x | x | 198,90 | 0,00 | x | x | x | 198,90 | x | x | 17 | 0 | x | x | x | 17 |
| 16. | Итого по Лоймольскому сельскому поселению (Суоярвский муниципальный район) | x | x | 200,00 | 0,00 | x | x | x | 200,00 | x | x | 9 | 0 | x | x | x | 9 |
| 17. | Итого по Найстенъярвскому сельскому поселению (Суоярвский муниципальный район) | x | x | 200,00 | 0,00 | x | x | x | 200,00 | x | x | 8 | 0 | x | x | x | 8 |
| 18. | Итого по Суоярвскому городскому поселению (Суоярвский муниципальный район) | x | x | 3 498,14 | 340,53 | x | x | x | 3 838,67 | x | x | 197 | 18 | x | x | x | 215 |
|  | Всего по этапу 2022 года | x | x | x | 0,00 | 40 313,76 | x | x | 40 313,76 | x | x | x | 0 | 2 351 | x | x | 2 351 |
| 1. | Итого по Беломорскому городскому поселению (Беломорский муниципальный район) | x | x | x | 0,00 | 6 775,56 | x | x | 6 775,56 | x | x | x | 0 | 333 | x | x | 333 |
| 2. | Итого по Боровскому сельскому поселению (Калевальский муниципальный район) | x | x | x | 0,00 | 239,10 | x | x | 239,10 | x | x | x | 0 | 6 | x | x | 6 |
| 3. | Итого по Калевальскому городскому поселению (Калевальский муниципальный район) | x | x | x | 0,00 | 787,81 | x | x | 787,81 | x | x | x | 0 | 40 | x | x | 40 |
| 4. | Итого по Пиндушскому городскому поселению (Медвежьегорский муниципальный район) | x | x | x | 0,00 | 2 880,40 | x | x | 2 880,40 | x | x | x | 0 | 146 | x | x | 146 |
| 5. | Итого по Петрозаводскому городскому округу | x | x | x | 0,00 | 16 886,79 | x | x | 16 886,79 | x | x | x | 0 | 1 076 | x | x | 1 076 |
| 6. | Итого по Деревянскому сельскому поселению (Прионежский муниципальный район) | x | x | x | 0,00 | 96,70 | x | x | 96,70 | x | x | x | 0 | 5 | x | x | 5 |
| 7. | Итого по Ладвинскому сельскому поселению (Прионежский муниципальный район) | x | x | x | 0,00 | 1 752,00 | x | x | 1 752,00 | x | x | x | 0 | 102 | x | x | 102 |
| 8. | Итого по Рыборецкому вепсскому сельскому поселению (Прионежский муниципальный район) | x | x | x | 0,00 | 270,20 | x | x | 270,20 | x | x | x | 0 | 17 | x | x | 17 |
| 9. | Итого по Шуйскому сельскому поселению (Прионежский муниципальный район) | x | x | x | 0,00 | 2 021,80 | x | x | 2 021,80 | x | x | x | 0 | 149 | x | x | 149 |
| 10. | Итого по Суоярвскому городскому поселению (Суоярвский муниципальный район) | x | x | x | 0,00 | 8 603,40 | x | x | 8 603,40 | x | x | x | 0 | 477 | x | x | 477 |
|  | Всего по этапу 2023 года | x | x | x | x | 0,00 | 44 092,74 | x | 44 092,74 | x | x | x | x | 0 | 2 582 | x | 2 582 |
| 1. | Итого по Беломорскому городскому поселению (Беломорский муниципальный район) | x | x | x | x | 0,00 | 6 937,91 | x | 6 937,91 | x | x | x | x | 0 | 349 | x | 349 |
| 2. | Итого по Кемскому городскому поселению (Кемский муниципальный район) | x | x | x | x | 0,00 | 1 239,60 | x | 1 239,60 | x | x | x | x | 0 | 74 | x | 74 |
| 3. | Итого по Великогубскому сельскому поселению (Медвежьегорский муниципальный район) | x | x | x | x | 0,00 | 497,30 | x | 497,30 | x | x | x | x | 0 | 13 | x | 13 |
| 4. | Итого по Медвежьегорскому городскому поселению (Медвежьегорский муниципальный район) | x | x | x | x | 0,00 | 3 215,72 | x | 3 215,72 | x | x | x | x | 0 | 195 | x | 195 |
| 5. | Итого по Чебинскому сельскому поселению (Медвежьегорский муниципальный район) | x | x | x | x | 0,00 | 812,10 | x | 812,10 | x | x | x | x | 0 | 38 | x | 38 |
| 6. | Итого по Челмужскому сельскому поселению (Медвежьегорский муниципальный район) | x | x | x | x | 0,00 | 155,80 | x | 155,80 | x | x | x | x | 0 | 2 | x | 2 |
| 7. | Итого по Воломскому сельскому поселению (Муезерский муниципальный район) | x | x | x | x | 0,00 | 367,70 | x | 367,70 | x | x | x | x | 0 | 15 | x | 15 |
| 8. | Итого по Муезерскому городскому поселению (Муезерский муниципальный район) | x | x | x | x | 0,00 | 881,20 | x | 881,20 | x | x | x | x | 0 | 38 | x | 38 |
| 9. | Итого по Петрозаводскому городскому округу | x | x | x | x | 0,00 | 4 490,80 | x | 4 490,80 | x | x | x | x | 0 | 377 | x | 377 |
| 10. | Итого по Ляскельскому сельскому поселению (Питкярантский муниципальный район) | x | x | x | x | 0,00 | 313,80 | x | 313,80 | x | x | x | x | 0 | 11 | x | 11 |
| 11. | Итого по Питкярантскому городскому поселению (Питкярантский муниципальный район) | x | x | x | x | 0,00 | 1 985,16 | x | 1 985,16 | x | x | x | x | 0 | 129 | x | 129 |
| 12. | Итого по Шальскому сельскому поселению (Пудожский муниципальный район) | x | x | x | x | 0,00 | 4 277,62 | x | 4 277,62 | x | x | x | x | 0 | 202 | x | 202 |
| 13. | Итого по Сортавальскому городскому поселению (Сортавальский муниципальный район) | x | x | x | x | 0,00 | 7 707,70 | x | 7 707,70 | x | x | x | x | 0 | 510 | x | 510 |
| 14. | Итого по Хаапалампинскому сельскому поселению (Сортавальский муниципальный район) | x | x | x | x | 0,00 | 1 523,70 | x | 1 523,70 | x | x | x | x | 0 | 70 | x | 70 |
| 15. | Итого по Хелюльскому городскому поселению (Сортавальский муниципальный район) | x | x | x | x | 0,00 | 1 303,72 | x | 1 303,72 | x | x | x | x | 0 | 77 | x | 77 |
| 16. | Итого по Суоярвскому городскому поселению (Суоярвский муниципальный район) | x | x | x | x | 0,00 | 8 382,91 | x | 8 382,91 | x | x | x | x | 0 | 482 | x | 482 |
|  | Всего по этапу 2024 года | x | x | x | x | x | 0,00 | 35 476,77 | 35 476,77 | x | x | x | x | x | 0 | 1 801 | 1 801 |
| 1. | Итого по Беломорскому городскому поселению (Беломорский муниципальный район) | x | x | x | x | x | 0,00 | 4 703,80 | 4 703,80 | x | x | x | x | x | 0 | 255 | 255 |
| 2. | Итого по Летнереченскому сельскому поселению (Беломорский муниципальный район) | x | x | x | x | x | 0,00 | 94,80 | 94,80 | x | x | x | x | x | 0 | 2 | 2 |
| 3. | Итого по Сосновецкому сельскому поселению (Беломорский муниципальный район) | x | x | x | x | x | 0,00 | 1 244,66 | 1 244,66 | x | x | x | x | x | 0 | 33 | 33 |
| 4. | Итого по Сумпосадскому сельскому поселению (Беломорский муниципальный район) | x | x | x | x | x | 0,00 | 1 877,23 | 1 877,23 | x | x | x | x | x | 0 | 78 | 78 |
| 5. | Итого по Кемскому городскому поселению (Кемский муниципальный район) | x | x | x | x | x | 0,00 | 2 297,50 | 2 297,50 | x | x | x | x | x | 0 | 127 | 127 |
| 6. | Итого по Кривопорожскому сельскому поселению (Кемский муниципальный район) | x | x | x | x | x | 0,00 | 53,70 | 53,70 | x | x | x | x | x | 0 | 3 | 3 |
| 7. | Итого по Рабочеостровскому сельскому поселению (Кемский муниципальный район) | x | x | x | x | x | 0,00 | 605,90 | 605,90 | x | x | x | x | x | 0 | 32 | 32 |
| 8. | Итого по Лоухскому городскому поселению (Лоухский муниципальный район) | x | x | x | x | x | 0,00 | 1 923,80 | 1 923,80 | x | x | x | x | x | 0 | 103 | 103 |
| 9. | Итого по Муезерскому городскому поселению (Муезерский муниципальный район) | x | x | x | x | x | 0,00 | 28,00 | 28,00 | x | x | x | x | x | 0 | 2 | 2 |
| 10. | Итого по Петрозаводскому городскому округу | x | x | x | x | x | 0,00 | 500,00 | 500,00 | x | x | x | x | x | 0 | 25 | 25 |
| 11. | Итого по Святозерскому сельскому поселению (Пряжинский муниципальный район) | x | x | x | x | x | 0,00 | 113,20 | 113,20 | x | x | x | x | x | 0 | 3 | 3 |
| 70 | Итого по Авдеевскому сельскому поселению (Пудожский муниципальный район) | x | x | x | x | x | 0,00 | 1 819,30 | 1 819,30 | x | x | x | x | x | 0 | 98 | 98 |
| 13. | Итого по Кубовскому сельскому поселению (Пудожский муниципальный район) | x | x | x | x | x | 0,00 | 109,00 | 109,00 | x | x | x | x | x | 0 | 2 | 2 |
| 14. | Итого по Пудожскому городскому поселению (Пудожский муниципальный район) | x | x | x | x | x | 0,00 | 1 577,00 | 1 577,00 | x | x | x | x | x | 0 | 40 | 40 |
| 15. | Итого по Лоймольскому сельскому поселению (Суоярвский муниципальный район) | x | x | x | x | x | 0,00 | 550,20 | 550,20 | x | x | x | x | x | 0 | 26 | 26 |
| 16. | Итого по Найстенъярвскому сельскому поселению (Суоярвский муниципальный район) | x | x | x | x | x | 0,00 | 1 708,15 | 1 708,15 | x | x | x | x | x | 0 | 70 | 70 |
| 17. | Итого по Суоярвскому городскому поселению (Суоярвский муниципальный район) | x | x | x | x | x | 0,00 | 16 270,53 | 16 270,53 | x | x | x | x | x | 0 | 902 | 902 |